安联湾区时代项目样板房精装修设计

询比文件

询比编号：B-FW-2019-15

询比人：东莞市安之联置业有限公司

2019年 9月

目    录

第一章    询比公告

第二章    参选人须知

第三章    合同条款

第四章    参选文件格式

# 安联湾区时代项目样板房精装修设计

# 询比公告

询比编号：B-FW-2019-15

根据项目建设需要，现对安联湾区时代项目样板房精装修设计 进行公开询比，现将有关事宜通知如下：

- 项目概况：

本项目于位广东省东莞市高埗镇高龙路与莞潢南路交汇处高埗镇政府西侧。

- 询比范围：

本次范围主要为安联湾区时代项目样板房精装修设计，包括但不限于以下内容：6#楼B户型样板房78平方米、8#楼B户型样板房108平方米、14#楼A1户型下叠样板房室内202平方米+160平方米庭院、14#楼B1户型上叠样板房室内116.5平方米+一层、三层入户电梯厅。具体要求详见设计任务书。

三、参选人资格要求：

1、参选人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的年审有效的营业执照；

2、具有住建局颁发的装饰装修设计专项甲级资质；

3、须提供近三年2个及以上类似业绩（业绩证明材料以合同证明为准）；

4、拟派设计师、相关负责人：须提供在本单位近半年连续缴纳的社会保险证明；

5、本项目不接受联合体参选。

四、工期要求：

1、本工程的设计工作自接到本方案设计任务书起20个日历天内完成方案设计阶段，并根据甲方要求进行方案设计汇报，根据甲方提出的意见进行修改，经甲方书面确认视为该阶段工作完成；

2、自收到方案确认书日起，进行施工图设计阶段设计工作，20个日历天内完成施工图设计，并根据甲方要求进行施工图设计方案汇报。

3、根据甲方提出的意见进行修改，经甲方书面确认视为该阶段工作完成；并根据甲方要求时间提供设计成果，参加甲方组织的图纸会审会议。

五、发布公告的媒介：

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/公开发布。

- 六、参选文件的递交及相关事宜：

1、本项目不收取参选保证金。

2、递交参选文件截至时间为：2019年10月21日上午9:30整（北京时间），参选文件递交地点：广东省东莞市高埗镇颐龙路廉商财富大厦8楼。

3、参选文件为一份正本、一份副本、盖章扫描电子版一份（U盘），参选单位应将参选文件内的所有内容放在一起按组成顺序进行装订，并进行密封，并在封条上加盖参选单位公章；

4、询比时间：2019年10月21日上午9:30整，逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，询比人不予受理。

5、如递交参选文件的家数少于三家将不予开选，询比人将重新进行采购。

- 七、报名时间及联系方式：

报名时间：2019 年9月28日至9月30日（上午8：30-12:00，下午14:00-18:00，法定节假日除外）

报名资料：1、法人单位介绍信或者法人代表授权书（原件）、被授权人身份证（原件）；

2、企业营业执照副本（复印件）；

3、资质证明。

审查时以上资料的复印件应加盖单位公章。

- 询比人：东莞市安之联置业有限公司

地址：广东省东莞市高埗镇颐龙路廉商财富大厦8楼

联系人：刘工            电话：13826571540

邮箱：1562536845@qq.com

东莞市安之联置业有限公司

2019年9月28日

# 第二章参选人须知

一、参选人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询比人 | 东莞市安之联置业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 安联湾区时代项目样板房精装修设计 |
| 3 | 建设地点 | 广东省东莞市高埗镇高龙路与莞潢南路交汇处高埗镇政府西侧 |
| 4 | 项目资金来源 | 自筹 |
| 5 | 询比范围 | 6#楼B户型样板房78平方米、8#楼B户型样板房108平方米、14#楼A1户型下叠样板房室内202平方米+160平方米庭院、14#楼B1户型上叠样板房室内116.5平方米+一层、三层入户电梯厅。具体要求详见设计任务书。 |
| 6 | 工期 | 1、本工程的设计工作自接到本方案设计任务书起20个日历天内完成方案设计阶段，并根据甲方要求进行方案设计汇报，根据甲方提出的意见进行修改，经甲方书面确认视为该阶段工作完成； 2、自收到方案确认书日起，进行施工图设计阶段设计工作，20个日历天内完成施工图设计，并根据甲方要求进行施工图设计方案汇报。 3、根据甲方提出的意见进行修改，经甲方书面确认视为该阶段工作完成；并根据甲方要求时间提供设计成果，参加甲方组织的图纸会审会议。 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 参选人资质等级及相关要求 | 1、参选人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的年审有效的营业执照； 2、具有住建局颁发的装饰装修设计专项甲级资质； 3、须提供近三年2个及以上类似业绩（业绩证明材料以合同证明为准）； 4、拟派设计师、相关负责人：须提供在本单位近半年连续缴纳的社会保险证明。 |
| 9 | 参选文件组成 | （一）技术部分： 1、参选人的资格证明：营业执照副本、资质证明、相关业绩证明（业绩证明材料以合同证明为准）、提供拟派设计师、相关负责人在本单位连续缴纳的社会保险证明（近半年社保：2019年1月至今）； 2、有法定代表人签字的针对本项目的授权委托书（原件），被授权人的身份证复印件； 3、装饰设计平面系统图、立面图、效果图，要求详见设计任务书； 4、装饰材料清单及实物样板，要求详见设计任务书； 5、参选人认为有必要提交的其他证明材料。 （二）商务部分： 1、参选报价明细表：参选人根据要求自行报价，超过询比人设定的控制价的，废标处理； 2、概算表：工程总造价、软装总造价。要求详见设计任务书。 |
| 10 | 参选文件份数 | 正本：1份 副本：1份 盖章扫描电子文档：1份 |
| 11 | 参选有效期 | 自评审之日起90日历天 |
| 9 | 评选办法 | 本项目采用综合评分法，选择经评审的综合评分最高的参选人推荐为中选候选人。 |
| 10 | 控制价 | - 本工程控制价为：385150.00元。 - 叠墅、高层样板房：全费用综合单价700元/m2 - 下叠庭院：全费用综合单价 200元/m2 |
| 11 | 履约担保 | 无 |
| 12 | 现场踏勘 | 询比人不组织勘察，参选人可以自行到现场进行实地踏勘。相关费用自理。 踏勘联系人：刘工 联系电话：13826571540 |
| 13 | 装订要求 | 1、参选文件正本和副本分别制作、装订、密封在一起； 2、封套上写明：参选人名称安联湾区时代项目样板房精装修设计 参选文件在 2019 年 10月 21 日 9 时30 分前不得开启 |
| 14 | 参选文件截至时间 | 参选文件截止时间： 2019 年10月21日上午 9 时 30 分 （北京时间）递交参选文件地点：广东省东莞市高埗镇颐龙路廉商财富大厦8楼 |
| 15 | 报价须知 | 1、参选人必须按其报价完成询比文件、设计任务书、图纸范围的所有设计项目，若有少算、漏算项等，参选人应自行承担风险，费用包含在报价中，中选后不再调整。 2、参选人应仔细阅读并准确全面地理解本询比文件，参选人未能按询比文件要求参加询比活动、编制提交参选文件资料，引起的落选风险和不利后果，应自行承担。 3、对参选人的参选材料，不论中选与否，均不予退还，但询比人有对参选材料保密的义务。 4、本次询比设置前三名，第一名为中选人，第二名享有8000元参选补贴，第三名获得享有5000元参选补贴，其他名次均无参选补贴。 |
| 16 | 特别说明 | 本询比文件附件为安联湾区时代项目样板房精装修设计任务书，请仔细阅读，如有疑问请及时与我司联系。 |

# 二、参选须知

（一）总则

1、方式

1.1本项目通过公开询比方式选择安联湾区时代项目样板房精装修设计单位。

2、询比范围

2.1详见参选人须知前附表。

3、资金来源

3.1详见参选人须知前附表。

4、参选人要求

4.1详见参选人须知前附表。

5、踏勘现场

5.1参选人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制询比文件和签署合同所涉及现场的资料。参选人自行承担踏勘现场所发生的各类费用。

5.2询比人向参选人提供的有关现场的数据和资料，是询比人现有的能被参选人利用的资料，参选人应以此为依据编制参选文件。询比人对参选人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经询比人允许，参选人可为踏勘目的进入询比人的项目现场，但参选人不得因此使询比人承担有关的责任和蒙受损失。参选人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、参选承诺书

承诺书必须按规定格式书写，见后面提供的表样。

- 废标条件

7.1 当有下列情形之一的（包括但不限于下列情况），参选文件即告作废，其参选人立即退出本项目的投标活动。

（1）参选文件未按询比文件的规定包装、密封；

（2）参选文件的主要内容、格式明显与询比文件的规定不符；

（3）参选文件字迹模糊、辨认不清；

（4）参选文件未按询比文件的规定签署、盖章；

（5）参选书逾期送达；

（6）参选人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标；

（7）与本项目其他参选人的参选文件的错漏之处一致的；

（8）与本项目其他参选人的参选文件均由同一单位或同一个人编制的；

（9）有其他涉嫌串通投标现象的；

（11）资格审查方式不通过的（资格审查包括企业资质、业绩等）；

（12）法律、法规规定的其他情形；

- 询比保证金 ：无

（二）参选文件

9、参选文件的编写要求及构成

9.1 参选人应认真仔细阅读询比文件中的所有内容，按询比文件的要求编写参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。否则，其参选文件可能被拒绝。

9.2参选人编写的参选文件应包括下列内容（参选人应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

9.3  参选文件包括但不限于以下内容：

9.3.1  参选函

9.3.2  法定代表人授权书

9.3.3  参选人的资格证明材料（如：企业法人营业执照、资质证书、类似业绩等）。

9.3.4  商务部分（参选函、参选报价明细表）。

9.3.4  其他部分（平面系统图，立面图，效果图，装饰材料清单及实物样板，概算表等，具体要求详见设计任务书）。

10、参选文件的有效期

10.1参选文件的有效期见前附表规定。在此期限内，凡符合本询比文件要求的参选文件均保持有效。

11、参选文件的书写及签字、盖章规定

11.1参选文件的正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，修改处应加盖公章。

11.2参选人应填写全称，参选文件应由法定代表人或授权代表在所有需要签章处逐一签署及加盖单位公章。

11.3参选文件的份数：正本一份，副本一份，盖章扫描电子版本一份（U盘）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，正本和副本不符时，以正本为准。

11.4除参选人对错误处做必要修改外，参选文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由参选人法定代表人或其授权代表签字和盖章。

11.5参选文件的书写应清楚工整,字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的参选文件可能被认定为无效，或按照不利于参选人的理解认定。

12、参选文件的密封与标记

12.1参选人须将参选文件的正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、询比编号、参选人名称等内容。参选文件正、副本分别密封并在封贴处加盖参选人公章。

12.2密封袋上应写明：

（1）项目名称；

（2）询比编号；

（3）参选人名称；

12.3参选人按规定进行密封后将参选文件按照询比文件中注明的递交时间和地址递交。

12.4参选文件未按本须知要求密封、标记的，询比人有权拒收。

13、参选文件提交的截止时间

13.1参选文件的截止时间见本须知前附表规定。

13.2询比人可按本须知中规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交参选文件的截止时间。在此情况下，询比人的所有权利和义务以及参选人受制约的截止时间，均以延长后新的参选截止时间为准。

13.3到参选截止时间止，询比人收到的参选文件少于3个的，询比人可以重新组织询比或按其他方式选定中选人。

14、迟交的参选文件

14.1询比人拒绝参选截止时间后递交的任何参选文件。

15、参选文件的补充、修改与撤回

15.1参选人在提交参选文件以后，在规定的参选截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知询比人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。

15.2参选人对参选文件的补充、修改，应按本须知第13条有关规定密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

15.3在参选截止时间之后，参选人不得补充、修改或撤回参选文件。

(三)参选人资格证明文件

16、资格证明文件组成

16.1参选人必须提交证明其有资格进行参选响应和有能力履行合同的证明文件，作为参选文件的一部分，其中至少包括但不限于以下内容：

（1）法人营业执照副本、资质证书（复印件加盖单位公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章,委托代理时必须提供）；

（3）参选人需提供自2016年1月1日至今两个及以上类似本项目的业绩证明；

（4）本项目设计师及相关负责人近半年社保证明资料。

注：1、业绩证明材料以合同证明为准；

（四）评选

17、评审委员会

评审委员会由询比人组建，负责评审活动。

18、评选办法

18.1本项目评审方法为：综合评估法，技术评审（60分），商务评审（40分）。

（1）首先进行技术评审，参选人技术得分取各评委评分的算术平均值，结果保留2位小数；然后进行商务评审；各参选人的综合得分=技术得分+商务得分；

（2）评选委员会根据参选人的综合得分，按高低次序排出名次，向询比人推荐排序前2名参选人作为中选候选人，综合得分相同的以技术得分高的优先。

18.2、评选程序：

（1）技术评审：装饰设计方案陈述（60分）

参选人的设计方案应具有鲜明的特点和针对性，能结合项目的特点，主题明确，使用功能满足国家标准规范和询比人的要求。

项目主创设计师针对本装饰设计方案，对本项目装饰设计思路、设计风格、设计亮点、材料材质、成本控制、空间效果、以及服务阶段和具体内容等方面进行现场陈述，陈述时间为30分钟，由专家评委首先阅读参选人的设计文本，然后听取各家主创设计师的陈述，根据项目主创设计师的陈述，从设计思路、设计亮点、空间效果、成本控制、等方面进行评定打分，本环节60分。评委可以对上述陈述提出疑问。根据参选方案情况，如评委认为有必要，时间可适当调整。

（2）商务评审（40分）

对各参选人进行商务评审，评选基准价为开启商务标所有参选人有效投标含税报价的平均值，所有有效含税报价与评标含税基准价相比，等于评标含税基准价的得40分，其他与评标含税基准价相比每高1%扣0.5分，每低1%扣0.25分，扣完为止，不足1%的，按照插入法计算得分（结果保留2位小数，第三位四舍五入）。

18.3在询比评审及授予合同的过程中，参选人向询比人或评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其参选被拒绝。

18.4中选人确定后，询比人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 评选补贴

- 19、本次询比设置前三名，第一名为中选人，第二名享有8000元参选补贴，第三名获得享有5000元参选补贴，其他名次均无参选补贴。

- 授予合同

20、询比人在发出中选通知书前，有权依据评选委员会的评选报告拒绝不合格的参选。

21、中选人确定后，询比人将发出中选通知书。

22、询比人与中选人将于中选通知书发出之日起7日内，按照询比文件和中选人的参选文件签订书面合同，且中选后不得要求增加合同价款、降低材质、工序等改变合同实质性条款的内容。

23、中选人如因自身原因不按本参选须知第20条的规定与询比人签订合同，则询比人将废除授选，依法承担相应法律责任。询比人有权在评委会推荐的入围方案中另择合同授予人或重新组织询比。

24、中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的任务，不得将中选项目的转让（转包）及分包给他人。

25、 若中选人在第22条的要求中出现问题，询比人视情节有权与之解除合同，选择备选中选人签订合同，由此造成的一切损失（含二次询比组织费用、人员工资、工期延误等）均由中选人承担。

通信信息确认函

我司承诺公司的具体信息如下：

公司通讯地址：

公司联系电话：

委   托   人：

参选人承诺以上信息的准确性和唯一性，任何变更均需提前三日通知询比人，否则，询比人任何材料以此信息交邮的，即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、门卫、同事、邻居、家人代收等），交邮的材料内容视为参选人知晓和全部认可。

签章

年    月   日

第三章    合同主要条款

发包方：   东莞市安之联置业有限公司    （以下简称发包人）

设计方：                                （以下简称设计人）

一、本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方（为本合同目的，不含港、澳、台地区）有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

二、设计依据

2.1发包人提交的设计任务书等；

2.2国家及项目所在地的技术标准和有关规定。

三、本合同设计项目的内容

3.1项目名称：安联湾区时代项目样板房精装修设计。

3.2设计内容：安联湾区时代项目样板房精装修设计，包括但不限于以下内容：6#楼B户型样板房78平方米、8#楼B户型样板房108平方米、14#楼A1户型下叠样板房室内202平方米+160平方米庭院、14#楼B1户型上叠样板房室内116.5平方米+一层、三层入户电梯厅。具体要求详见设计任务书，设计质量及内容均按设计任务书为准。

3.3项目地址：广东省东莞市高埗镇高龙路与莞潢南路交汇处高埗镇政府西侧。

- 设计人应向发包人交付的设计文件、份数、时间

| 序号 |  | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计阶段 | A3幅面装饰设计方案及软装概念方案 | 2 | 收到本方案设计任务书起 20个日历天内 |
| 2 |  | A1幅面装饰材料清单及实物样板，材料清单 | 2 |  |
| 3 |  | A4幅概算表（工程总造价、软装总造价） | 2 |  |
| 4 | 施工图阶段 | 全套A2幅面装饰施工图 （含电子版） | 6 | 自收到方案确认书日起20个日历天内 |
| 5 |  | 材料/部品选型设计需各提供A3幅面彩色图册 | 2 |  |
| 6 |  | 材料清单及软装清单 | 2 |  |
| 7 |  | 实物样板（含电子版） | 1 |  |
| 8 |  | 预算表A4幅面（含电子版） | 2 |  |
| 9 |  | 所有内容的电子文件光碟（包括文本文件及图纸文件，模型等。） | 1 |  |

五、设计进度及服务期限

5.1设计进度如下：

| 序号 | 设计阶段 | 设计时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 收到本方案设计任务书起 20个日历天内完成 |
| 2 | 施工图设计 | 自收到方案确认书日起20个日历天内完成施工图设计 |

5.2服务周期：自合同签订之日起，至本项目现场精装修工程竣工验收完成为止。

六、设计费及付款方式

6.1本合同为单价合同，暂定设计费总价为      （大写：         ），其中：不含税价款为¥　        （人民币大写             ），增值税税额为¥        （人民币大写             ）。具体包括但不限于概念设计、效果图设计、深化设计、施工图设计、提供设计技术交底、配合发包人完成主材选型定样及定品牌工作、提供材料样品及技术规格表、配合发包人编制装饰工程招标文件、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收、竣工验收以及施工现场后续服务、与其他设计单位配合等费用。

设计费单价表：

| 序号 | 设计项目 | 设计全费用综合单价（元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6#楼B户型样板房室内设计 |  | 78 |
| 2 | 8#楼B户型样板房室内设计 |  | 108 |
| 3 | 14#楼A1户型下叠室内设计 |  | 202 |
| 4 | 14#楼A1户型下叠庭院设计 |  | 160 |
| 5 | 14#楼B1户型上叠室内设计 |  | 116.5 |

备注：

1、上述面积为暂定建筑室内面积，最终面积以建筑图上测算的室内面积为准。

2、本次设计费采取单价合同模式，后期结算以建筑图上测算的室内面积为准。

6.2付款方式：合同签订后，预付暂定合同总金额20%，施工图设计成果蓝图出图经甲方确认后15日之内，甲方支付至合同总金额的70%，设计部分土建完成后，设计单位核对现场调整完方案、施工图，并经甲方审图合格后支付合同总金额20%；装饰工程竣工验收合格后15日之内，甲方支付至设计费结算总金额的100%。每次付款前设计人应全额提供真实合法的税务发票，否则发包人有权拒绝付款。

6.3付款前设计人须开具符合发包人要求的等额合规增值税专用发票及书面请款报告。设计人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，发包人有权拒收并暂停支付设计费，待设计人更换为有效票据后方可支付，由此造成付款逾期的，发包人无需承担任何责任。

七、双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1发包人按本合同约定，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

7.1.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费。

7.2 设计人责任：

7.2.1设计人承诺其具有国家规定的相应资质，并在资质范围内按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的正确性、安全性、可行性、经济性、合理性、真实性、合法性等质量负责，如设计文件出现遗漏或错误的，须及时进行修改、补充。

7.2.2设计合理使用年限按国家规定执行。

7.2.3设计人按合同规定时限、份数交付设计成果（包括电子版和纸质版，且须确保电子版和纸质版一致），负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.4在样板房施工期间，乙方设计人员应拟派深化人员驻扎现场，设计人负责设计的项目在施工期间，设计人要定期（每周1-2次）到现场对项目进行监督、检查施工单位是否按设计人的图纸完成施工的，是否能体现设计人的设计思想。该服务费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

7.2.5 设计人工作成果应确保不侵犯第三人知识产权，如发包人因使用设计人工作成果侵犯第三人知识产权的，设计人应负责解决并承担全部赔偿责任。

7.2.6设计人在不降低功能和保证安全的前提下，应做到所有设计人方案经济合理且在设计限额范围内，如发包人认为设计存在经济上的不合理现象，有权要求设计人进行调整，设计人应予积极配合。

7.2.7设计人承诺合同签署处通信信息（联系人、联系方式、地址等）的准确性和唯一性，任何变更均需在变更后三日书面通知发包人，否则，发包人任何材料以此信息交邮的，即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、门卫、同事、邻居、家人代收等），交邮的材料内容视为设计人知晓和全部认可。

7.2.8设计人应当自行完成本合同项下承接的设计业务，未经发包人同意，不得将本合项下的权利、义务转包、分包、转委托给任何第三方。

八、保密条款

8.1在本合同签订前、履行中、终止后，设计人应保护发包人的知识产权，未经发包人书面同意，设计人对发包人提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图样、数据、与业务有关的客户信息及其他信息等）负保密责任，不得擅自修改、复印或向第三方泄露或用于本合同项目以外的项目，否则，设计人向发包人支付不低于合同价款20 %的违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，由设计人补足；

8.2未经发包人书面同意，设计人不得向第三方扩散、转让、泄露与本合同项目相关的设计方案、图纸、文件等技术经济资料，否则设计人须按第8.1条约定承担违约责任。本合同项下所有设计成果的知识产权在发包人支付完合同款后归发包人所有；

8.3本保密条款具有独立性，不因本合同终止、解除等原因而失效。

九、违约条款

9.1发包人不按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一日，应承担逾期付款金额2‰的逾期付款违约金。

9.2本合同履行期间，非设计人违约，发包人要求终止或解除合同时已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费；未开始设计工作的，合同终止或解除的，发包人无需支付费用。

9.3本合同履行期间，非发包人违约，设计人要求终止或解除合同，或拒不进行本合同项目设计，则设计人应按照合同价款20%的标准向发包人支付违约金。

9.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一日，支付发包人合同价款2‰的违约金；逾期10日的，发包人有权解除合同，设计人应支付合同价款20%的违约金。

9.5设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失或安全事故纠纷，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并向发包人支付合同价款30%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应补足。经采取补救措施仍不能满足设计要求的，发包人有权解除合同，由此造成的损失，由设计人赔偿（包括但不限于工期延误、第三方索赔、诉讼费、律师费、差旅费等）。

9.6设计人保证不转包、不分包、不挂靠资质设计，否则发包人有权单方面解除合同，设计人须按发包人要求退还发包人已付费用，并由设计人按合同价款的20%向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由设计人补足。

9.7设计人向发包人支付的违约金，发包人有权在应付而未付款项中扣除。

十、其他

10.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.2 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商无法解决的，双方当事人均可向项目所在地人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

10.3 本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份，具有同等法律效力。

10.4 本合同经双方签字盖章之日起生效。

10.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人代表：                             法人代表：

或委托代理人：                         或委托代理人：

电   话：                              电   话：

开户银行：                             开户银行：

通信地址：                             通信地址：

帐   号：                              帐   号:

合同签订日期：

合同附件一

廉政协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，预防和减少建设工程中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，遏制“工程上马，干部下马”的现象的发生，确保工程建设达到“工程优良、干部优先”的目标，工程甲方和乙方自愿签订建设工程廉政协议：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金，甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金。如有违反，将由有关单位视情节轻重，对甲、乙方人员给予批评教育、行政处分、党纪处分，直至追究刑事责任。

二、乙方在工程建设贿赂甲方人员，经甲方检举被立案查处的，甲方有权中止工程项目承包合同，乙方承担甲方因此造成的损失。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举立案查处的，甲方奖励乙方被索贿1-3倍的资金，此款由索贿人承担。

四、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生。如有发生，应立即向本单位领导、建设工程招投标管理机关和检查机关报告。对知情不报者，一经查出，视情节轻重给予行政处分、党纪处分、直至追究刑事责任。

五、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式 捌份，甲方执 肆 份，乙方执 肆  份。

甲方  （盖章）：                         乙方（盖章）：

年 月  日                              年  月  日

第四章    参选文件格式

安联湾区时代项目样板房精装修设计

参  选  文  件

询比编号：FW-2019-15

项 目 名 称 ：

参选文件内容：    	        参选文件

参   选   人：             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日      期：       年     月     日

一、   参   选   函

东莞市安之联置业有限公司：

根据你公司           （询比编号）号询比文件的规定和要求，我单位经研究询比文件后决定参加本次询比。

1、我单位愿意按照询比文件规定的各项条款要求，对本次询比范围内的全部设计进行专业承包，并保证按询比人要求完成设计任务。

2、如果我单位中选，你司的询比文件、设计任务书、补充文件、中选通知书和符合询比文件要求的本参选文件均构成约束我们与询比人的合同。

3、我单位自愿全面接受询比文件各条款、内容的约束，并承担违反比选文件要求而引起的不利后果。

4、我单位逾期交付设计成果，询比人有权解除合同并按合同约定进行实施。

5、一旦我方中选，我方保证工程质量达到询比文件规定的要求。

6、我方将保证按询比文件的规定承担相关的工作和责任。

参选人：  (公章)                       通讯地址：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：     邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户银行：                             账    号：

年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系   （单位名称）   的法定代表人，现授权委托     （单位名称）       的   （姓名）   为我公司的合法代理人，就         （项目名称）   的参选，以本公司的名义签署参选文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

（后附法定代表人和代理人身份证复印件）

代  理  人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                       职务 ：

参  选  人：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

三、技术部分

- 1、参选人资质证书（所有复印件应与原件审查无误并加盖公司公章）

- 2、营业执照（所有复印件应与原件审查无误并加盖公司公章）

- 3、近三年2个及以上类似业绩（业绩证明材料以合同证明为准）

4、拟投入本项目设计师、相关负责人资料（近半年社保证明）

- 商务部分

1、参选报价

东莞市安之联置业有限公司：

根据你方提供的 安联湾区时代项目样板房精装修设计 询比文件，经研究上述询比文件的参选人须知、合同条款、图纸、设计施工任务书和现行建设技术标准及其他有关文件后，我方承诺按本询比文件、图纸、设计任务书、合同条款的要求，承担上述工作，我方愿按照以下报价承接本项目：

| 样板房名称 | 事项 | 单价（元/平方米） | 面积（平方米） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6#楼B户型 | 6#楼B户型样板房室内设计 |  | 78 |  |  |
| 8#楼B户型 | 8#楼B户型样板房室内设计 |  | 108 |  |  |
| 14#楼A1户型下叠 | 14#楼A1户型下叠室内设计 |  | 202 |  |  |
|  | 14#楼A1户型下叠庭院设计 |  | 160 |  |  |
| 14#楼B1户型上叠 | 14#楼B1户型上叠室内设计 |  | 116.5 |  |  |
| 含税总计（元） |  |  |  |  |  |

注：1.上述金额为含税金额，采用全费用综合单价形式。

2.上述面积为暂定建筑室内面积，最终面积以建筑图上测算的室内面积为准。

参选人：                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

- 装饰设计方案（另附册）

- 六、装饰材料清单及实物样板，材料清单（另附册）

- 七、概算表（工程总造价、软装总造价）（另附册）