安徽安联高速公路有限公司

合同管理信息系统建设

询 比 文 件

询比人：安徽安联高速公路有限公司

二〇一九年十二月十三日

# 目  录

目  录	3

第一章 询比邀请书	5

1.	项目概况	5

2.	报价人资格要求	5

3.	询比文件的获取	6

4.	询比文件的递交及相关事宜	6

5.	联系方式	6

第二章 报价人须知	7

报价人须知前附表	7

报价人须知	13

1.	总则	13

2.	询比文件	13

3.	询比申请文件	14

4.	询比申请	16

5.	评审	17

6.	评审	17

7.	合同授予	18

8.	重新询比和不再询比	18

9.	纪律和监督	19

10.	需要补充的其他内容	19

附表一：询比申请文件符合性检查表	21

注：如报价单位报价文件符合询比文件要求，请在对应项目中打“√”，未通过请在对应项目中填写具体原因。附表二：中选通知书	21

第三章  评审办法	23

评审办法前附表	23

1. 评审方法	24

2. 评审程序	24

第四章 询比报价	26

1.询比申请报价说明	26

2.其他说明	26

3.询比报价汇总表	26

第五章 技术方案	27

1.	项目背景	27

2.	项目目标	28

第六章合同条款及格式	47

第七章 询比申请文件格式	54

目  	录	54

一、询比申请函及询比申请函附录	55

二、法定代表人身份证明及授权委托书	56

三、已标价询比报价汇总表	58

四、技术方案	58

五、资格审查材料	58

六、承  诺  函	66

# 第一章 询比邀请书

安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联公司”）合同管理系统建设项目已由安联公司组织实施，项目资金已经落实。资金来自安联公司自筹（资金来源），项目出资比例为100%。项目业主为安联公司。项目已具备询比条件，现对该项目进行询比。

### 项目概况

本项目为安徽安联高速公路有限公司合同管理系统建设项目，本项目旨在搭建一个集团级架构的合同管理平台，项目旨在为提高安联公司合同管理工作效率，保障合同审批更加规范、及时，合同版本可追溯，便于合同督办、留存、查询、统计等的管理工作。项目包括实现合同在签订过程中的工作内容，以合同的起草审批为核心内容，实现合同的全生命周期管理，合同审批的电子化全流程，包含相对方管理、合同草拟、审核、审批、用印、归档、查询统计等整个流程。（详见第五章技术方案）。

计划施工工期：3.5个月，计划在甲方通知的开工之日起4个月内实施完成。缺陷责任期：2年。

### 报价人资格要求

2.1 资质要求：执有工商行政管理部门核发的营业执照，具备独立法人资格，经营范围包含软件开发相关内容。

2.2 财务要求：近三年（2016年-2018年）年平均营业额不小于100万元人民币（提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或者纳税报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表、纳税报告的复印件等）。

2.3 业绩要求：2016年1月1日至今，报价人至少完成过1个合同金额不低于30万元的国有企业合同管理软件项目。

2.4 项目经理要求：须为报价人本单位在职人员，需提供近半年本单位交纳的社保证明（须加盖社保部门有效印章或带二维码的社保信息网上打印件）；2016年1月1日至今至少担任过1个合同金额不低于30万元人民币的合同管理软件项目的项目经理。

2.5 本项目不接受联合报价。

备注：业绩证明资料以合同为准（项目负责人业绩合同协议书中未体现项目负责人姓名的需另行提供业主证明），需提供合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准, 业绩金额以合同签订金额为准，其他涉及评审的证明材料时间以签发落款时间为准；

### 询比文件的获取

凡有意向参加本项目的报价人，请自行在安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）下载采购文件。

### 询比文件的递交及相关事宜

4.1 询比文件递交的截止时间(询比截止时间，下同)为2019年12月20日10:00

时。报价人应于2019年12月20日10：00时将询比文件递交至安徽省合肥市望江西路520号皖通产业园区7号研发楼3楼投资发展部，询比人定于在询比申请文件递交结束的同一时间、同一地点举行公开开封。

4.2对逾期送达的或者未送达指定地点的询比文件，询比人不予受理。

### 联系方式

询比人：安徽安联高速公路有限公司

地  址：合肥市望江西路520号

邮  编：230088

联系人：宋先生

电  话：0551-63738523

安徽安联高速公路有限公司

2019年12月13日

# 第二章 报价人须知

## 报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 询比人 | 询比人：安徽安联高速公路有限公司 地 址：合肥市望江西路520号 邮 编：230088 联系人：宋国栋 电 话：0551-63738523 |
| 1.2 | 询比代理机构 | 无 |
| 1.3 | 项目名称 | 安徽安联高速公路有限公司合同管理系统建设 |
| 1.4 | 建设地点 | 安徽合肥 |
| 2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 2.2 | 出资比例 | 全额出资 |
| 2.3 | 资金落实情况 | 建设资金已落实 |
| 3.1 | 询比范围 | 见询比邀请书 |
| 3.2 | 计划工期 | 计划工期： 3.5个月 计划开工日期：2020年 2月1日 计划交工日期：2020年5月15日 |
| 3.3 | 质量要求 | 交工验收的质量评定： 合 格 ； 竣工验收的质量评定： 优良 。 |
| 4.1 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 见询比邀请书 |
| 4.2 | 是否接受联合询比申请 | 不接受 |
| 4.3 | 报价人提出问题的截止时间 | 递交询比申请文件截止之日 4 天前 |
| 4.4 | 询比人书面澄清的时间 | 递交询比申请文件截止之日 3 天前 |
| 4.5 | 分包 | 不允许 |
| 4.6 | 偏离 | 不允许 |
| 5.1 | 构成询比文件的其他材料 | 询比人制定的各项管理制度中涉及询比申请管理的相关内容和具体要求。 |
| 5.2 | 询比申请截止时间 | 2019年12月20日10:00时 |
| 5.3 | 构成询比申请文件的其他材料 | 报价人应另以U盘单独提交1份询比响应文件电子版副本，包括纸质正本中的文字部分内容，其中询比申请报价的询比报价汇总表数据应为Excel格式，文字内容可为Word格式。 |
| 6.1 | 询比报价汇总表的填写方式 | 报价人按照询比人提供的书面询比报价汇总表填写。 |
| 6.2 | 是否接受调价函 | 本项目询比人不接受以调价函或折扣方式提交的询比申请报价，评审时若发现调价函则按作废处理。 |
| 6.3 | 询比申请报价(含税) | （1）报价人的询比申请价，应是本须知第1条中所述的全部项目的询比申请价，并以报价人在询比报价汇总表中提出的单价或总额价为根据。 （2）报价人应认真填写询比报价汇总表中所列的本合同各项目细目的单价和询比总价。报价人没有填入单价或询比总价的项目细目，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在询比报价汇总表其他细目的单价或总额价中。 （3）报价人因承包本合同项目需缴纳的一切税费均由报价人承担，并包含在报价人所报的单价或总额价内。 （4）询比人将按照第三章“询比办法”中规定的询比申请价进行算术性错误修正及其他错误修正，修正后的最终询比申请价与原报价相比偏差在1％及以上者，属于重大偏差，按作废处理。 |
| 6.4 | 询比申请有效期 | 自报价人提交询比申请文件截止之日起计算 60 天 |
| 7.1 | 资格审查资料 | 在询比申请文件正本中，所有证件均应采用彩色扫描件。 |
| 7.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年～ 2018 年 |
| 7.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2016年～ 2018 年 |
| 7.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2016年～ 2018年 |
| 7.5 | 是否允许递交备选询比申请方案 | 不允许 |
| 8.1 | 签字或盖章要求 | 询比申请函及询比申请函附录、承诺函、已标价询比报价汇总表（包括询比报价汇总表各项）的内容应由报价人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 |
| 8.2 | 询比申请文件副本份数 | 4 份，另加1份询比申请文件电子文件（U盘） |
| 8.3 | 装订要求 | 询比申请文件正、副本应标记，并分别装订成册，不得采用活页夹。询比申请文件应编制目录并逐页标注连续页码，否则，询比人对由于询比申请文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。询比申请文件统一按软封面简装本装订，不得提交硬皮精装本。询比申请文件的正本、副本和U盘应统一密封在一个外层封套中 |
| 8.4 | 封套上写明 | 内层封套： 报价人邮政编码： 报价人地址： 报价人名称： 报价人联系人： 报价人联系电话： 询比人地址及名称： （寄） 外层封套： 询比人地址： 询比人名称： （项目名称）询比申请文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 8.5 | 询比申请文件的接收 | 逾期送达或者不按照询比文件要求密封的询比申请文件，询比人不予受理。 |
| 8.6 | 递交询比申请文件地点 | 安徽安联高速公路有限公司三楼投资发展部 |
| 8.7 | 是否退还询比申请文件 | 否 |
| 8.8 | 询比人通知延后询比申请截止时间的时间 | 原定询比申请截止时间 3 天前 |
| 9.1 | 询比申请文件的递交 | 若因投递地点未写清楚而使询比申请文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询比人概不负责。 |
| 9.2 | 评审时间和地点 | 在询比文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间在安联公司会议室公开组织开启询比申请文件 |
| 9.3 | 评审程序 | （1）密封情况检查：现场检查并宣布密封情况； （2）评审顺序：按询比申请文件递交先后顺序评审。 |
| 9.4 | 履约担保 | 履约担保金额： 5%签约合同价； 履约担保形式：银行电汇（同城转账或异地电汇）或网银转账或履约保函。 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督机构：安徽安联高速公路有限公司纪委（监察部） 地址：安徽省合肥市望江西路520号 电话：0551-63738532 邮编：230088 |
| 需要补充的他内容 |  |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、报价人应对询比申请文件的真实性负责。询比人在询比过程中将采取必要措施对报价人的资料和各项承诺予以查证和核实，在编制询比申请文件时报价人应作充分考虑： （1）若询比人在评审时或必要的调查过程中发现报价人有弄虚作假行为，或询比申请文件中提供的开具证明单位联系方式（电话或传真）不真实，其资格审查将不予通过。 （2）中选人进场后应严格执行业主根据本项目的特点制定的现场管理办法。 2、询比人将保留以下权利： （1）拒绝或接受任何询比申请文件的权利； （2）宣布询比申请过程无效或拒绝所有询比申请；询比人对由此而引起的对报价人的影响不承担任何责任，也无需解释原因。 3、承包人应认真了解并满足安徽安联高速公路有限公司信息化系统的现有状况，确保合同管理信息化系统与现行OA系统对接并正常运行。 4、在施工期间，报价人应按询比申请书确定的委派项目经理和项目技术负责人，如询比申请承诺人员确实无法到位，经业主同意后，可用同等资历的人员替换，但同时将对承包人扣以违约金，违约金为人民币壹万元。 5、本项目询比申请控制价上限为人民币 36万元 。若报价人的询比申请报价超出询比申请控制价上限视为超出询比人的支付能力，其询比申请文件按作废处理。 |

## 报价人须知

### 总则

1.1  询比范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本询比范围：见报价人须知前附表。

1.3.2  本询比的计划工期：见报价人须知前附表。

1.3.3  本询比的质量要求：见报价人须知前附表。

1.2  报价人资格要求

1.4.1 报价人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉，见询比邀请书。

1.4.2  报价人不得存在下列情形之一：

（1）为询比人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消询比申请资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大质量问题的；

（6）经询比小组认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（7）报价人单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对本询比项目竞标；否则均按废标处理；

1.3  费用承担

报价人准备和参加询比申请活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比申请活动的各方应对询比文件和询比申请文件中的商业和技术等秘密

保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 询比文件

2.1  询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）询比邀请书；

（2）报价人须知；

（3）询比办法；

（4）合同条款及格式；

（5）询比报价；

（6）技术规范；

（7）询比申请文件格式；

（8）报价人须知前附表规定的其他材料。

### 询比申请文件

3.1  询比申请文件的组成

3.1.1 询比申请文件应包括下列内容：

（1）询比申请函及询比申请函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价询比报价汇总表；

（4）技术方案；

（5）资格审查资料；

（6）报价人须知前附表规定的其他材料。

3.2  询比申请报价(含税)

本项目询比由询比人提供书面询比报价汇总表，由报价人按照询比人提供的询比报价汇总表填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。询比小组将按照第三章“询比办法”的规定对询比申请价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.3  询比申请有效期

3.3.1 在报价人须知前附表规定的询比申请有效期内，报价人不得要求撤销或修改其询比申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长询比申请有效期的，询比人以公告形式通知所有报价人延长询比申请有效期。报价人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其询比申请文件；报价人拒绝延长的，其询比申请失效。

3.4  资格审查资料

3.4.1 “报价人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位印章）。

“拟委任的项目经理资历表”应附项目经理身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，并应提供能反映其担任本单位类似项目的标明项目负责人信息的合同复印件及工程交工验收证书的复印件。

3.4.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或者纳税报告复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。

3.4.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和（或）合同协议书、工程接收证书的复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.4.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中选通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.4.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。

3.4.6 报价人在询比申请文件中填报的项目经理不允许更换。

3.4.7 询比人将进一步核查报价人在询比申请文件中提供的材料，若在询比期间发现报价人提供了虚假资料，询比人有权对报价人的询比申请文件作作废处理；若在询比结果公示期间发现作为候选人的报价人提供了虚假资料，询比人有权取消其中选资格；若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询比人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。

3.5  询比申请文件的编制

3.6.1 询比申请文件应按第七章“询比申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询比申请文件的组成部分。其中，询比申请函附录在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于询比人的承诺。

3.6.2 询比申请文件应当对询比文件有关工期、询比申请有效期、质量要求、技术标准和要求、询比范围等实质性内容做出响应。

3.6.3 询比申请文件应用不褪色的材料书写或打印，询比申请函及询比申请函附录、承诺函、已标价询比报价汇总表（包括询比报价汇总表各项）的内容应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果询比申请文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由报价人的法定代表人亲自签署询比申请文件，则不需提交授权委托书。

询比申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见报价人须知前附表。

3.6.4 询比申请文件正本一份, 副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 询比申请文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。询比申请文件不得采用活页夹装订，否则，询比人对由于询比申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见报价人须知前附表。

### 询比申请

4.1  询比申请文件的密封和标记

4.1.1  询比申请文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，询比申请文件电子文件（如需要）以及填写完毕的询比报价汇总表电子文件应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条。外层封套中不应有任何报价人的识别标志。

4.1.2  询比申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见报价人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的询比申请文件，询比人不予受理。

4.2  询比申请文件的递交

4.2.1  报价人应在规定的询比申请截止时间递交询比申请文件。

4.2.2  报价人递交询比申请文件的地点：见报价人须知前附表。

4.2.3  除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的询比申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的询比申请文件，询比人不予受理。

### 评审

5.1  评审程序（内部自行评审）

（1）按照报价人须知前附表规定检查询比申请文件的密封情况；

（2）公布报价人名称、项目名称的递交情况、询比申请报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（3）询比人代表、记录人等有关人员在评审记录上签字确认；

（4）评审会议结束。

5.2 评审过程中，若询比人发现询比申请文件出现以下任一情况，经评审小组确认后当场宣布作废：

（1）未在询比申请函上填写询比申请总价；

（2）询比申请报价中的报价超出询比人公布的询比申请控制价上限。

### 评审

6.1  评审小组

6.1.1评审由询比人按《安联公司非招标方式采购管理暂行办法》组建的询比小组负责。询比小组由询比人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）询比人或报价人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与报价人有经济利益关系，可能影响对询比申请公正评审的；

（4）   曾因在询比、以及其他与询比申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评审原则

询比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审办法

询比小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对询比申请文件进行评审。

### 合同授予

7.1  中选人

询比人依据评审小组推荐的候选人，履行相关程序后确定中选人。

7.2  中选通知

在规定的询比申请有效期内，询比人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按报价人须知前附表规定的金额、担保形式向询比人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选。

7.4  签订合同

7.4.1 中选人应当自中选通知书发出之日起5      天内，根据询比文件和中选人的询比申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，询比人取消其中选资格。

7.4.2 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

7.4.3如果根据第7.3.2项或第7.4.1项规定，询比人取消了中选人的中选资格，在此情况下，询比人可将合同授予下一个候选人，或者按规定重新组织询比。

### 重新询比和不再询比

8.1  重新询比

有下列情形之一的，询比人将重新询比：

（1）询比申请截止时间止，报价人少于3家的；

（2）经询比小组评审后否决所有询比申请的；

（3）候选人均未与询比人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

### 纪律和监督

9.1  对询比人的纪律要求

询比人不得泄漏询比申请活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通询比申请或者与询比人串通询比申请，不得向询比人或者询比小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义询比申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；报价人不得以任何方式干扰、影响询比工作。

9.3  对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询比申请文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，询比小组成员不得擅离职守，影响询比程序正常进行。

9.4  对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询比申请文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询比程序正常进行。

9.5  投诉

报价人和其他利害关系人认为本次询比活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见报价人须知前附表。

### 需要补充的其他内容

10.1报价人应保证纸质正本中的内容与提交的询比申请文件电子版副本内容保持一致，如有不一致内容，均以纸质正本文件内容为准。

10.2自领取询比文件之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（询比文件的澄清、修改等）能及时通知报价人，并能及时反馈信息，否则询比人不承担由此引起的一切后果。

10.3 报价人不能提前向询比人及其他报价人透漏询比申请文件有关信息。

需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。

## 附表一：询比申请文件符合性检查表

安徽安联高速公路有限公司合同管理信息系统建设项目

评审时间：   年   月   日   时   分

| 序号 | 单位名称 | 报价资料是否完整 | 报价（元） | 符合性检查内容 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

检查人：                          日期：    年   月   日

## 注：如报价单位报价文件符合询比文件要求，请在对应项目中打“√”，未通过请在对应项目中填写具体原因。

## 附表二：中选通知书

中选通知书

（中选人名称）：

你方于 	（询比申请日期）所递交的 	（项目名称）询比申请文件已被我方接受，被确定为中选人。

中选价：       	元 。

工期： 	日历天。

工程质量：符合 	标准。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方签订技术服务合同，在此之前按询比文件第二章“报价人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

询比人：                     （盖单位章）

年       月       日

# 第三章  评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）询比申请文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.询比申请函按询比文件规定填报了询比申请价、工期及工程质量目标； b.询比申请函附录的所有数据均符合询比文件规定； c.已标价询比报价汇总表说明及承诺函文字与询比文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照询比文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e.询比申请文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）询比申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定： 询比申请函及询比申请函附录、承诺函、已标价询比报价汇总表（包括询比申请报价说明、其他说明及询比报价汇总表各表项）的内容应由报价人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （4）报价人法定代表人若亲自签署询比申请文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； |

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与标准评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审与响应性评审标准 | （5）一份询比申请文件应只有一个询比申请报价，在询比文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （6）询比申请文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （7）询比申请文件未附有询比人不能接受的条件。 （8）权利义务符合询比文件规定： a.报价人未增加询比人的责任范围，或减少报价人义务； b.报价人对合同纠纷、争议处理办法未提出异议； c.报价人在询比申请活动中无欺诈行为； d.报价人未对合同条款有重要保留。 |
| 2 | 资格评审标准 | - 报价人具备有效的营业执照、资质证书； - 报价人的资质等级符合询比文件规定； （3）报价人的财务状况应符合询比文件规定； （4）报价人的类似项目业绩符合询比文件规定； （5）报价人的信誉符合询比文件规定； （6）报价人的项目经理资格符合询比文件规定； （7）报价人的其他要求符合询比文件规定； |

## 1. 评审方法

本次评审采用报价最低原则确定中选人。评审小组对满足询比文件实质性要求的询比申请文件，按照报价最低的原则确定中选人，询比申请报价相等的，询比人可采用较高信用等级的报价人优先原则以确定中选人。

询比申请报价有算术错误的，评审小组将对询比报价进行算术修正，修正的价格经询比申请人书面确认后具有约束力。询比人申请人不接受算术修正价格的，其询比按作废处理。

算术性错误修正方法：询比申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；如果询比报价汇总表中的询比总价与分项报价合计出的总价有出入，以询比总价金额为准。但询比报价汇总表中的询比总价小数点有明显错误的除外。

## 2. 评审程序

2.1 评审方法

评审小组发现报价人的报价明显低于其他申请报价，使得其申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价竞标，其报价申请按作废处理。

2.2 询比申请文件的澄清和补正

2.2.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交询比申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受询比申请人主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明和补正不得改变报价申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价申请文件的组成部分。

2.2.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

2.2.4 凡超出询比文件规定的或给询比人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在询比时不予考虑。

2.3 评审结果

2.3.1 评审小组按照各报价人报价最低者确定中选人。

2.3.2 评审小组完成询比后，按照询比人内部管理制度要求，向询比人提交书面评审报告。

# 询比报价

# 1.询比申请报价说明

1.1 询比报价汇总表中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2 除非合同另有规定，询比报价汇总表中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.3 询比报价汇总表中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在询比报价汇总表中其他相关子目的单价或价格之中。

1.4 询比报价汇总表中各项金额均以人民币结算。

### 2.其他说明

2.1 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的询比报价汇总表所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总价之中。

2.2 询比文件规定的售后服务期满后，如甲方需要，乙方应按不高于同等条件下市场价格水平提供售后服务。

### 3.询比报价汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件基础开发 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 合同管理信息系统 | 套 | 1 |  |  | 含合同前程序管理、相对方管理、合同标准文本管理，合同起草、审批、督办、合同状态、签办单、用印登记、签署登记、补录、变更、合同归档、统计、移动审批、集成整合等功能（费用应包含1套正版windows操作系统及1套正版SQL数据库）。 合同管理信息系统不限注册用户数，询比人后期增加用户中选人不增加任何费用。 |
| 2 | 系统集成 | 项 | 1 |  |  | 完成与安联公司OA系统的集成。费用应包含所有集成费用。 |
| 3 | 系统培训 | 项 | 1 |  |  | 展开分角色多层次不少于3次的集中和专项培训、及领导层一对一培训。 |
| 4 | 其他 | 项 | 1 |  |  | 为完成合同管理信息系统建设发生的项目。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 第五章 技术方案

### 项目背景

安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联公司”）成立于1998年8月，注册资本金7亿元，主业是运营、管理合徐高速南段和黄祁高速公路。公司在立足主业的同时，积极发展房地产业，先后在北京、深圳、上海等地成功开发了安联大厦及金融广场项目，在北京及环渤海区域开发住宅项目，在一线城市打造安联品牌及知名度，培养了一支具商办物业开发及运营经验的专业队伍，同时以资金合作等方式投资地产、金融、传媒等领域，不断开拓进取并致力于把公司建设成多元化投资企业集团。

近年安联公司业务快速发展，企业规模迅速扩大，为共享安联公司总部资源，提升安联公司的核心竞争力，重新构建一套适应和促进安联公司发展需要的信息化系统已经迫在眉睫。通过信息化手段整合安联公司内外信息流、资金和物流资源，加强对各分公司的关键业务控制力度，从而快速响应外部市场的变化，全面提升安联公司的核心竞争力，为企业下一步发展奠定坚实的基础。

安联公司拟建立合同签订前、合同签订中、履行等合同全生命周期管理的合同管理系统，主要包括对合同前程序（招标、非招标文件等）、相对方、合同标准文本、合同审批、合同用印、签署登记、合同履约、合同变更、合同台账等管理及合同查询与统计、移动审批、OA系统集成等功能，以此来建立健全合同管理的风险防控体系。

### 项目目标

2.1建设目标

为提高询比人合同管理工作效率，保障合同审批更加规范、及时，合同版本可追溯，便于合同督办、留存、查询、统计等管理工作。建设基于合同审批为主体的合同管理信息系统，并与询比人OA系统进行整合，并根据合同管理的需要设计多级权限。主要实现合同签订前、签订中及签订后履行及归档等全生命周期的合同管理。主要功能包括但不限于：合同前程序管理、相对方管理、标准合同管理、合同起草、合同审批、合同督办、合同状态、合同签办单、流程查阅、查询统计、合同设置、合同用印签署登记、合同补录、合同履行监管及反馈、合同归档、合同变更、合同付款、移动审批、系统管理、与询比人OA系统集成整合等。系统建设要实现用户跨部门、跨单位管理，实现安联公司用户一个班子，多重身份的应用场景。

2.2 建设范围

询比范围包括安联公司本部及所各公司（8个）合同管理信息系统建设，实现安联公司及现有子公司现有合同管理工作全覆盖。

2.3建设原则

技术成熟性和先进性相结合

系统设计应采用先进的、成熟的、可持续发展的技术方法，把先进的管理思想和理念与实际工作相结合，具有前瞻性。采用开放的体系结构，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品进行本系统的建设。

前瞻性和实用性

系统架构应具备一定的前瞻性，既要充分考虑目前合同管理的现状，满足当前应用系统的功能需要，同时应对未来业务应用变化带来的环境改变及需求拓展。

系统需要与实际条件和管理政策相结合，注重实效，具有灵活的可配置性，能够适应运行环境的变化，和业务流程的变化或改进。

系统架构应具备充足的实用性，充分考虑合同管理实际情况，实施过程中应始终围绕业务应用，依靠应用部门的配合，注重项目实效效果。

可扩展性和易维护性

当应用量增加，用户数增加时系统可以平滑增加服务器的方式来支撑新的压力要求；当新的技术和产品出现进行升级时，系统能够平滑过渡而不影响用户的使用。

开放性和标准性

系统在架构设计时应具有充分的开放性和标准性，应以国家、部委、我省地方房地产行业标准规范为基础，有效确保未来与相关其他系统数据整合和应用整合的需要。

安全性和保密性

系统的开发设计在信息资源的充分共享的同时要注意信息的保护和隔离，在操作方面，需通过设置安全认证的方式来确保用户在安全环境内操作。在数据方面，数据应具有自动备份功能，以应付各种灾害及紧急状况的发生；对敏感数据和部分重要数据需进行加密。

提供多种安全机制，提供用户管理、权限管理、统一认证等具体安全功能，采用包括加密、签名等手段在内的多种安全措施，并对数据的交换、传输、存储提供安全措施。从物理安全、网络安全、系统安全和应用安全等层次进行安全设计。

用户登陆支持多种方式：用户名/密码方式、u-key证书方式，可权限不同的安全级别要求进行选择。

美观性和易用性

合同管理信息系统应提供风格一致、简洁、美观、友好的用户管理界面，以简便、易于操作、方便实用为准则。 严格遵循“易见、易学、易用、易维护、易扩展、易实施”的易用性六原则，实现从产品的部署、登录、使用、维护、升级、扩展的全方位易用。实现从设计到使用的工作全流程和统计分析数据的图形化表现。

可靠性和稳定性

合同管理信息系统是法务部业务系统的基础，必须具备可靠性和稳定性。

一般的人为和外部的异常事件不应该引起系统的崩溃；当应用平台出现问题后能在较短的时间内恢复，且保障应用平台的数据完整，不会引起数据的不一致。

2.4技术路线要求

根据安联公司信息化整体规划标准，统一要求，为了更好的与询比人OA系统等应用更好的集成、运用、管理，本次项目建设在技术标准上要采用统一标准规范，具体如下：

软件开发应采用J2EE的技术标准，遵循最新的J2EE规范，采用面向服务的体系架构设计思想，采用多层的分布式体系结构。以WebService技术作为信息交换的基础。

软件开发与接口开发采用安徽交控集团统一技术开发规范，系统数据库需按照安徽交控集团要求进行部署，并具有兼容性。

软件运行环境采用windows或Linux系统， MYSQL或Oracle 11g 数据库系统。支持EXCEL、XML、关系数据库等格式的数据导入。

合同管理软件开发费用含在本次询比范围中。

2.5系统架构要求

软件架构设计应遵循SOA技术思想，采用主流的开放标准；注重软件产品的先进性、成熟性、稳定性、整体性和可扩展性；软件架构具备开放性，提供完整规范的开发接口，可集成不同平台厂商的系统数据，支持主流中间件及报表设计插件；软件采用B/S（浏览器/服务器）架构，提供便捷的安装部署模式和风格一致、简洁、美观、友好的用户界面。

要求整体设计上支持“框架+组件”的架构，在此应用平台的基础上可以自己开发相应的模块，并易于加入到总体框架之中，可与办公系统方便地集成在一起，通过简单的配置部署成适合自己的系统，易于合同业务的再扩展。

基于组织结构相对复杂、人员较多，且随着未来发展，组织机构的改革和人员的调整必将相对较频繁，为此本系统应不限注册和并发用户数，部署要简单方便，并能灵活的变更设置组织机构和人员，可方便地采用菜单式的方式实现将某一机构独立或将某几个机构合并等，并可以通过授权下放相应管理职责，确保相关信息的及时有效和业务应用的扩展，从而实现企业内部高效的分级管理。

系统需支持文件修改痕迹保留。系统应与文档编辑器的文件安全机制紧密结合，所有用户的修改痕迹可以完整无缺地保留，无法伪造、越权拒绝或接受修订，实现修改痕迹、批注和历史版本的完整保存，保证文件改稿的有效性。

要求系统具备集中式/分布式/混合式的部署特性。保证企业结构、人员、经营遇有调整后，信息系统能相应产生变动，满足调整后的办公需求。

系统要求提供统一的访问地址，便于用户使用。在登录页为用户提供加入收藏、设为首页等操作，方便用户以后快速访问系统。

系统应遵循人机交互原则，对用户的错误输入尽早发现并给出提示，对复杂的功能操作，提供操作向导；

系统客户端应具有全面兼容性，操作系统全面兼容win2003/ xp/vista/win7/win8/win10，全面兼容IE8/IE9/IE10/IE11、FireFox、Chrome、360、搜狗等主流浏览器，并支持微软office2003/2007/2010/2013、office365、WPS等文档处理软件。

2.6工作流引擎要求

需支持灵活配置的图形化流程定义。要求工作流平台具有技术领先、定制灵活等特点，具有良好的系统结构和系统扩展性，能够处理基于表单的业务流程。能够满足各种业务流程的审批要求，可灵活定制审批流程，并可将审批流程的管理权限下放到各使用部门，提升流程适应业务变化的能力，降低信息部门维护负担。

- 需满足办理类型（单一签核、多人处理、多人顺序、多人单一签核）

- 需满足支持条件流

- 需支持多路并发与归并

- 需支持子流程：支持启动一个或者多个子流程；

- 需支持多路并发，运行流程提交时运行进行多路选择，多路并发流转

- 需支持多路并发合并

- 需支持自动办理节点，支持设置自动执行的节点，流程变量、环境变量支持实现灵活的流程运行机制

- 需支持协办功能、支持知会功能、代办、工作交接、自动催办

- 需支持竞争工作项、会签工作项、管理员指派

- 需可以对表单、表单字段的访问权限进行精确设置

- 需支持顺向、逆向路由事件

- 需支持流程开始、结束节点事件、待办环节开始、结束事件

- 需支持多组任务分配、竞争工作项、会签工作项、管理员指派

- 需支持办理人为空自动跳过

- 需支持办理时限设定，超时自动处理

- 需支持待办节点表达式支持适应组织机构、人员、角色的灵活变化

- 需支持代办环节人员由表达式灵活自动计算（组织机构、人员角色、人员属性、职级）

- 需支持单一签核、多人顺序、多人并行、多人抢占四种办理方式

- 需支持流程提交、异步提交

- 需支持委托办理、驳回、撤回、转办、催办、交办、撤转、加签、减签、会签、传阅、管理员跳转、AB角等各种常用操作

- 需支持催办功能包括手段催办、根据办理时限设定自动催办

- 需支持多组任务分配、竞争工作项、会签工作项、管理员指派

24.需支持待办人员按照预设规则、条件进行自动计算

2.6其他要求

系统需要具备多任务处理能力，高可靠性，系统需要确保7×24小时稳定运行，系统可靠性应达到99.99%；系统连续无故障运行时间大于8000小时；系统恢复时间小于4小时。

响应时间，系统0.5~3s内输出结果并展示给用户。

可扩展性，应满足同对内路组织结构变更，功能增加的要求，对外与其它系统进行对接。

安全性，满足国家安全保密法律法规的规定和信息安全等级保护要求，防止病毒、黑客等入侵和攻击，还应禁止未授权的用户访问系统，对系统各级权限实行严格管理。3. 功能需求

本期建设主要是实现合同在签订过程中的工作内容，以合同的起草审批为核心内容，实现合同审批的电子化全流程，包含合同前程序管理、相对方管理、合同标准文本管理、合同管理、合同审批、合同用印、合同签订、合同补录、合同归档、合同变更、合同履行（履约报告、履行计划、履行反馈、合同付款）、合同查询、合同台账、合同统计、系统集成等全方位管理。

3.1合同前程序管理

对招标文件、非招标文件等合同前程序进行审批。

对招标文件、非招标文件等主要内容、结构进行固定。前程序支持招标澄清流程审批并关联招标审批流程；支持将招标结果、非招标结果数据及附件上传并关联。所有前程序数据在合同起草时关联调用，实现数据贯穿查看。

3.2相对方管理

合同相对方信息包含相对方基本信息、相对方联系人信息、相对方账户信息、等内容。合同相对方由合同经办人员新增，新增后进入发布相对方信息库，信息全安联公司共享使用。起草合同时相对方信息可以通过查询选择，相对方信息对业务人员可见。

3.3合同标准文本管理

通过合同管理信息系统实现合同标准文本的规范化管理，进行企业标准合同文本的上传、发布、修订和查询。

合同标准文本新增、修改、删除由法务人员发起申请，进行相应的审批流程，审批结束后，合同标准文本即为已发布的状态。

用合同标准文本起草合同和合同审批时，需实现在线编辑和修改留痕功能，并且修改痕迹显示修改人的姓名，在最终定稿时需实现清稿的功能，清稿时系统需保留痕迹稿作为合同标准文本正文的历史记录，合同标准文本的清洁稿作为合同标准文本正文，以便后续合同起草时调用。

3.4合同管理

通过合同管理信息系统的建设，实现询比人从合同的录入起草、审批、用印、签订、查询、统计等全生命周期的电子化作业模式，实现企业合同 “统一授权，归口把关，分工负责”的规范化管理目标，逐步由传统的手工书写合同管理模式转变为网络化、专业化、现代化的管理模式，最大限度地降低成本，提高工作效率和工作质量，有效规避法律风险。

3.4.1合同审批

合同经办人员在系统中起草合同，如选择合同审批前程序、填报合同基本信息、选择相对方、选择标准合同文本或添加合同正文附件、相关附件，若起草合同需要关联授权，那么选择关联授权，填写代理人、委托单位、单位与职务、法定代表人、委托事项和权限、委托代理期限等，作为合同基础信息的一部分，合同审批结束后可以在线打印授权申请单。

支持合同复制功能，快速合同起草；支持文本比对，能够实现在线word和word文件的比对。

起草合同时可以选择多个相对方。一份合同有多个相对方时，每个相对方都要与合同关联，合同履行结束后，合同跟踪人可以分别对各个相对方进行评价。

合同跟踪人对相对方进行评价时，根据法务管理职能部门设置的评分标准，合同跟踪人对相对方进行打分，并输入“相对方评价”的描述信息。

起草时选择合同文本的途径有两种，其一是从系统的标准合同文本库中选择合同文本，选择的标准合同文本附件放入到合同正文中，通过在线编辑形成合同文本；其二是从起草人本人电脑上传一份合同到合同正文附件列表。合同提交时需要校验是否上传了正文文本，如果未上传则提示需上传。合同审批时，需实现在线编辑和修改留痕功能，合同正文能够显示修改人的合同系统用户名，在最终定稿时需实现清稿的功能，清稿时系统需保留痕迹稿作为合同正文的历史记录，且历史记录不可删除，合同正文的清洁稿作为合同正文打印盖章使用。

参与该合同审查的其它审查部门在审批过程中都可以看到该合同的其他审核部门的审查情况及意见。

合同审批过程中，审核人员可以通过两种方式提出意见，一是在送审的合同文本附件中直接修改（实现审批时的各种信息痕迹保留，修改痕迹不予更改，以便日后追溯），以修订方式呈现；二是在系统专设的审批意见栏中提出审批意见，在需要的情况下可以进行相关资料的附件上传。合同审批通过后，审批意见可自动生成签办单的相关内容，并支持打印。各审查部门可以将经审查未通过的合同驳回合同经办人员，对合同文本内容，可统一由发起部门合同经办人员负责修改，其它部门可以提出修改意见交由发起部门合同经办人员修改，合同审核过程中，在下一环节审核人还没有处理之前，上一环节可以撤回合同。

审批结束后，由主办人将合同提交到“用印申请”环节，由用印负责人进行审核。

合同审批流程结束后，在合同起草列表的视图列表右侧显示“打印签办单”、按钮，点击此按钮进入合同信息查看界面，页面最下方显示“打印签办单”、按钮，点击“打印”，可将文书进行打印。

合同审批结束后，合同经办人员及参与合同审核的人员在本系统中可查看所有审批意见及附件。

审批结束后，系统自动发起合同专用章的用印申请。

3.4.2合同用印

合同审批通过后，由合同经办人员通过系统打印合同最终版，其他没有打印权限用户不能进行打印。打印前，由用户选择是否打印带有水印的版本，默认为带水印的，如果是，系统会对合同电子文档添加防伪水印并自动将文档转换为PDF格式，否则系统直接转为PDF格式。用印负责人在收到用印的待办消息并看到具有合同纸质文本之后，才对该合同进行用印盖章操作，盖章在线下进行。合同签订信息由合同经办人员在合同签订完成后手工录入到系统中。

在合同审批流程结束后，系统自动发起合同专用章的用印申请，提交申请发给用印负责人，合同经办人员打印“合同签办单”，并携带合同签办单及合同原件到用印负责人处，用印负责人通过线下盖章后确认用印，保存当前盖章人员姓名、用印操作时间（默认当前时间，可修改），用印负责人填写盖章正副本份数。

3.4.3合同签订

用印负责人用印确认操作后直接进入合同签订过程，由合同经办人员录入签订信息，并为用户展示用印时间及用印负责人姓名，且不能修改，合同经办人员签订操作，根据实际情况选择是否签订，若不签订，填写不签订理由，若签订填写签订信息，上传双方盖章签字页扫描件，填写签订时间。

3.4.4合同补录

紧急情况没有走审批流程的已签署合同，由合同经办人员录入到系统中，合同的状态默认为已签订。

需要补充合同的基础信息、相对方信息、合同正文、合同附件、合同用印信息及签订信息。

补录的合同，合同编号按规则自动生成，其他的操作请参照合同起草界面。

补录完成后的合同可直接进入合同履行和更新模块。

补录的合同可以暂存，暂存只需要填写合同名称，确认发布时，验证所有必填信息必须填写，不可再修改。

合同签订完毕后，由合同经办人员录入归档信息。归档信息录入后不需审核，直接保存即可。合同可以进行多次归档，归档完全结束后，不可再次进行归档登记。

3.4.5合同变更

合同履行过程中，若需要变更（分为变更、终止、解除）合同内容的，则填写合同变更审批单，说明原合同履行情况、合同变更原因（我方原因、对方原因、双方原因、不可抗力等其他原因）等，填写相应的变更请求，填写完表单，并上传合同文本（比如补充协议、终止协议、解除协议、解除函等）后送审，经过合同审批流程审查通过之后，更新信息才能生效。

合同变更流程如需先行通过相应决策流程的，合同经办人员在进行补充协议、终止协议、解除协议等合同审批时，应提供相应决策性文件。

可选择的更新类型为：变更、终止、解除

选择变更，发起审核流程时，上传合同文本（补充协议）及合同变更审批单、相应决策性文件，提交后原合同状态变为更新挂起，系统处理上将原合同所有信息复制一份（包含基本信息、文本、履行计划、记录，并可编辑）新合同状态分别为“草稿、审核中、审核结束”。更新挂起时，原合同原来的付款审批流程可以继续进行，但是新的进度反馈和收付款不允许再发起。更新审核结束后并签订后，所有的后续执行在新合同上继续执行，补充协议在合同正文处上传，审批过程中可以对补充协议进行修改。

合同查询时，可以查询到补充前、后的所有合同。

选择终止，发起审核流程时，需要说明原因，并上传合同文本（终止协议）。发起流程审核后，终止提交后原合同状态为“终止中和已终止”，新合同、终止协议暂存时状态为“草稿”。终止中原合同履行暂停，终止审核通过原合同状态变为“已终止”，终止协议在合同正文处上传，审批过程中可以对终止协议进行修改。

选择解除，发起审核流程时，需要说明原因，并上传合同文本（解除协议）或解除函。发起流程审核后，解除提交后原合同状态为“解除中和已解除”，新合同、解除函暂存时状态为“草稿”。解除中原合同履行暂停，解除审核通过原合同状态变为“已解除”，解除协议、解除函及快递回执在合同正文处上传，审批过程中可以对解除协议、解除函进行修改。

3.4.6合同履行

1）合同履约报告

合同签订完成后合同进入履行阶段，合同经办人员将线下合同相关的履行信息反馈登记到相应的合同上。

2）合同履约计划

合同跟踪人编写项目的履行计划，并设置每个计划的提醒时间；到指定提醒日期后，系统自动以短信形式发送相关计划的提醒信息给合同的跟踪人。

3）合同履约反馈

合同履行情况由合同跟踪人填写并保存，在履行情况中可以上传附件。在履行跟踪节点到期前，根据履行计划设定的提醒时间，以短信形式提醒合同跟踪人。

4）合同付款

在合同履行过程中，对付款合同，合同经办人员可以录入付款信息，录入时，必须关联相关合同信息。

每个付款申请单只能关联一个合同（包含付款合同），但可以关联多个合同履行计划。对于无履行计划的合同，付款申请单可以只关联合同，不关联履行计划。

财务系统付款完成后，由财务人员将付款信息录入至合同管理系统。

3.5合同查询

系统可实现组合多种检索条件，支持模糊查询（包含合同编号、合同名称、合同经办人员、年限、合同类型、项目、公司等单一或组合）和高级查询两种方式。合同经办人员能够查询自己所申请的合同，部门领导可以查看本部门的合同，安联公司领导可以查全安联公司系统的合同，相关审核人员可以查自己审核过的所有合同。

进入此功能后，系统自动执行一次查询，并将结果显示出来。

3.6合同台账

可根据需求，自由定制所需导出的台账。用户可以保存多个台账样式，通过台账样式的设定和选择，导出自己所需要的合同台账。

针对当前操作者权限范围内的所有合同进行分析，以列表的形式，显示指定时间期限、指定单位和指定显示列的统计结果，统计结果可以导出为Excel表格。

3.7合同统计

通过统计功能，系统使用者可以方便快捷地得到所需的统计数据。具备多种专业合同统计方式，对生成图表具有保存和导出功能。系统提供了两类统计分析：数额统计、相对方签约统计

数额统计：针对当前用户权限范围内的所有已签订的合同进行分析，以柱状图或饼状图的形式，显示在指定时间范围、指定统计分类条件（按合同类型、按合同金额区间、按合同期限区间、按经办部门）下的，指定数额类别（合同签约数量、合同签约金额等）的统计结果。其中统计时间范围、统计分类条件和数额类别可以通过选择指定。

数额计划中，可以统计已签定的合同在合同总数量中的占比；可以统计前合同程序列表中各项在合同总数量中的占比；根据组织机构统计的时候，可以选择其中的几个机构，可选择任意级别，上级包含下级，每个部门的合同占集团总数量的比例。

相对方签约统计：针对当前操作者权限范围内的所有已签订合同进行分析，以多表头表格的形式，显示指定时间范围、指定的统计分类（收款、付款、其他）的相对方签约统计结果。

注：合同统计的时间段，以合同的审批结束日期为准，对统计分析的结果可以导出EXCEL文件。

3.8 合同归档

合同归档是对线下纸质归档情况的记录。合同签订完毕后，由合同承办人来录入归档信息。归档信息录入后不需审核，直接保存即可。合同可以进行多次归档，归档完全结束后，不可再次进行归档登记。

3.9移动审批

实现所有待办、提醒信息提醒，基于OA实现单点登录及流程审批功能。

3.10与泛微OA办公系统集成

实现与OA系统单点登录集成，移动端待办集成及单点功能。

4 软件开发管理

4.1应用软件开发阶段划分

本合同所有应用软件开发工程自合同签订且询比人发出开工令之后至质保期结束(发包人签发缺陷责任终止证书)，基本上可划分为以下10个阶段：

(1)开工和项目实施准备

(2)设计

①需求分析

②概要设计

③详细设计

(3)编码

(4)测试

(5)安装、调试及培训

(6)完工测试及验收

(7)试运行

(8)培训

（9）交工验收

(10)质保期

4.2软件文档

4.2.1软件的开发应严格按照本合同的技术规范和工程软件的开发标准进行开发，提供完备的文档供询比人检查与使用。

4.2.2 中选人应提供本项目整套软件程序的详细设计、源程序和为本项目开发的原代码。软件的注释代码量应不少于源程序总代码量的20％。

4.2.3  软件开发过程中除源代码和可执行程序外，应参照GB8567《计算机软件产品开发文件编制指南》的要求进行编制，一般应为项目提供如下软件文档：

—软件开发计划；

—软件需求分析说明书；

—软件数据要求说明书；

—软件概要设计说明书；

—软件详细设计说明书；

—软件件数据库设计说明书；

—用户手册；

—操作手册；

—软件测试计划；

—软件测试分析报告；

—软件开发进度月报；

—软件项目开发总结报告。

4.3需求分析

4.3.1  在需求分析阶段，中选人应对询比人现状进行充分的调研，熟悉了解询比人合同管理业务，结合法务工作的特点确定对合同管理信息系统的各项功能、性能需求、设计约束和软件运行环境的规定，确定对本阶段相应文件编制的要求。

4.3.2  调研内容至少应包括以下内容：

(1)法务职能部门对合同管理信息系统的具体需求；

(2)系统相关系统硬、软件配置情况；

(3)询比人现行的OA系统；

(4)所属各公司对合同管理信息系统的具体需求；

(5)其它为完成本投标项目需要进行的调研。

4.3.3  中选人在开始调研前应向询比人提交调研大纲，询比人将根据调研大纲给与必要的支持和配合。

4.3.4  调研结果将作为中选人进行需求分析和设计的基础资料，中选人应将这些基础资料作为设计文档的附录或附件编入设计文档中。

4.3.5  在本阶段，中选人应提交询比人批准的文件包括：软件需求说明书、数据要求说明书和初步的用户手册。这些文件在得到询比人的批准后将作为概要设计阶段文件编制的依据。

4.3.6  在本阶段，中选人应提交经评审合格的软件规范和设计指南。

4.4概要设计

4.4.1  概要设计阶段中选人应完成合同管理信息系统的基本处理流程、程序的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错、异常处理设计等。

4.4.2  本阶段，中选人还应完成数据库的初步设计。

4.4.3  概要设计阶段，中选人应提交询比人批准的文件包括：概要设计说明书和数据库设计说明书初稿。概要设计说明书在得到询比人的批准后将作为详细设计阶段文件编制的依据。

4.5详细设计

4.5.1  详细设计阶段应对合同管理信息系统每一个程序模块或子程序的功能、性能、输入输出、算法、流程逻辑、接口、测试计划进行设计。

4.5.2  中选人还应完善数据库的设计、接口标准以及完成本项目中规定的技术规范、接口标准、软件规范和软件设计指南的编制工作。这些文件在得到询比人的批准后将作为软件编制的依据。

4.6设计文件审查/批准程序

4.6.1  需要进行审查的设计文件包括：软件需求说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书，以及本项目中规定的技术规范、接口标准、软件规范和软件设计指南。

4.6.2  文件审查及批准将由询比人按照合同条款进行。

4.6.3  在文件审查/批准程序中，询比人可要求中选人提交设计文件或修改、变更后的方案，该项费用由中选人自理。询比人收到待评审文件后，应在规定的期限内(10个工作日内)正式通知中选人。中选人应在询比响应文件中按人数明确报出询比人参加文件审查的费用，询比人有权依此报价调整参加人员，增减人员的费用由中选人负责。

(1)中选人提交的文件通过审查

这意味着询比人已评审和批准了中选人提出的方案，中选人可以按照批准的文件进行有关的软件开发工作，其评定标准是中选人提交的设计基本上不需要修改。如果设计通过了评审，询比人将签字。

(2)中选人提交的文件原则上已通过评审

这意味着询比人在总体方面已同意中选人提交的方案，但某些细节方面需要较大的修改。询比人将指出不太满意的内容，并确定修改的期限。中选人应在规定的期限内对文件中的相应内容进行修改完善，并再次提交询比人审查。

(3)中选人提交的文件没通过评审

这意味着中选人提交的方案不能满足规范的要求，询比人将列出不满意的内容，并确定修改的期限。中选人应在规定的期限内对文件进行修改完善，并重新组织文件的评审，该项费用由中选人承担。

4.7软件编制

4.7.1  本阶段，将根据批准的设计文件完成源程序的编码、编译、排错调试，最终形成无语法错误的程序清单。

4.7.2  本阶段，中选人应进行程序的开发，并完成用户手册、操作手册等面向用户的文件编制工作。中选人应定期(每月一次)向询比人汇报开发的进度情况，并提交开发进度月报。

4.7.3  在本阶段，如果出现与批准的设计不一致的情况，应以书面形式及时向询比人汇报，在经询比人审查并签字确认后方可对原设计进行调整。

4.7.4  本阶段还应完成测试计划的编制，并提交询比人审查，询比人认为有不完善、不合理的地方，中选人应无条件进行修改。

4.8测试

测试分为中选人自测和安装前测试。

4.8.1  中选人自测

在整个开发过程中，中选人自行安排各种测试工作，并以进度月报的形式通知询比人各月将要进行的测试工作，询比人有权决定是否参加这些测试。如果询比人决定参加某项测试，中选人应提供配合。自测发生的费用由中选人承担。

4.8.2  安装前测试

安装前测试又分为模拟环境测试和现场环境测试两个阶段。

模拟环境测试所需的一切条件、设备、设施原则上由中选人提供，地点由中选人决定，模拟环境的建设费用由中选人承担。

现场环境测试所需的系统环境等由询比人确定。

(1)模拟环境测试

当中选人认为具备安装的条件时，应提前7天向询比人提出模拟环境测试的申请，并准备一套测试计划。测试计划应经过询比人的审查和批准。模拟环境测试应根据批准的测试计划进行，测试应有询比人在场，中选人应负责并承担各项测试的记录，测试结果由中选人、询比人现场签字确认。

询比人将根据测试结果决定是否可以进行现场环境测试。如果询比人认为具备现场环境测试的条件，将向中选人发出书面通知。如果询比人认为还不具备现场环境测试的条件，也将书面通知中选人存在的问题和改进意见，中选人应根据改进意见进行修改，然后重新提出模拟环境测试申请。

(2)现场环境测试

模拟环境测试通过后，中选人应在询比人发出书面通知后的3天内向询比人提出现场环境测试计划，询比人在批准了测试计划后，中选人将在询比人选定的测试环境开展测试工作。

现场环境测试应有询比人在场，中选人应负责并承担各项测试的记录，测试结果由中选人、询比人现场签字确认。

询比人将根据测试结果决定是否可以进行安装。如果询比人认为具备安装的条件，将向中选人发出书面通知。如果询比人认为还不具备安装条件，也将书面通知中选人存在的问题和改进意见，中选人应根据改进意见进行修改，然后重新提出现场环境测试申请。

(3)本阶段，中选人应完成测试分析报告，作为软件开发工作的结束，所产生的程序、文件以及开发工作本身将逐项被评价，最后写出项目开发总结报告。

5 安装、调试及培训

5.1安装、调试

中选人应根据进度情况制定详细的安装计划，并提交询比人批准，询比人将根据安装计划与相关部门及人员进行协调。

对于调试过程中出现的问题，中选人应定期(每周一次)向询比人以书面的方式汇报，内容将包括出现的问题的现象、分析及处理等。调试阶段，中选人应对前面的测试阶段未发现，以及调试过程中新出现的问题进行修改、完善。

5.2培训

中选人在组织安装、调试的同时，应着手准备培训工作。

- 培训前，中选人应提前制定详细的培训计划及培训材料供询比人批准，其中包括培训日期、地点、授课大纲、授课方式、教员职称与资历，课程的详细内容应在培训开始前10天提出。

- 中选人应对询比人的管理人员、技术人员、操作人员提供培训，以便对项目的实施进行有效的推进，同时，保证项目验收移交后，中选人能够胜任系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理等工作。

- 技术培训应安排在完工验收之前完成。在质保期内，中选人除保持系统的完好外，还应负责对系统营运管理单位的技术指导。

- 中选人可使用待测试或试运行的设备培训询比人的工作人员，但不应造成设备的损坏。

- 在培训过程中，中选人应提供书面教学材料和其它材料作为教具，这些设备和材料所有权归询比人所有。中选人应培训足够的工作人员，并由这些已培训的工作人员培训其他人员。

- 中选人应承担所有授课人员、教材、设备及其它设施所需费用。培训小组在询比人所在地的费用也应由中选人承担。

6 完工与交工

6.1完工测试

- 中选人应提交全部测试的详细清单和每项测试的一般说明，指定的测试方法及所需的估算时间。

- 完工测试按照合同条款的规定进行。

- 安装调试完后，中选人应按合同规定在询比人现场监督的条件下对系统进行以下测试，但不局限于此(由询比人确定)：

- 单项功能测试：对合同管理信息系统各功能模块进行单项测试，重点测试功能的完整性、准确性，以及所产生的数据的准确性。

- 集成功能测试：对合同管理信息系统与其它系统集成接口进行测试。

- 服务器访问联网调试：服务器访问联网调试主要工作为对外提供访问的服务器联网调试。包括服务器IP的设置、对外访问地址的设置以及一些访问应用程序的调试等。包括跨级、跨部门服务器访问模式的调试工作。

- 系统联网模拟运行测试：与第三方系统进行系统功能联调，实现与其它系统的数据集成。

- 测试前着重检查：所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证适用于系统。

- 完工测试需按批准的有关测试计划、说明进行。

- 测试报告：在每次测试工作或整个测试工作完成后7天内，中选人应提交测试报告供询比人批准。如果询比人有要求的话，中选人应将测试程序、核验表和原始记录等手稿连同正式的测试报告交给询比人。

- 完工测试所必需硬件条件、与各外部系统的协调等问题，由询比人负责解决。6.2完工验收

按照合同条款的规定执行。

6.3试运行

自双方代表在技术初验单上签署合格之日起，进入试运行期，试运行期间中标方要提供2人的驻点服务，试运行期结束后进行系统最终验收，最终验收合格后进入系统质量保证期，在试运行结束后中标方要继续提供不少于一个月并且不少于1人的驻点服务。

- 在试运行期间，系统移交询比人使用、保管，但除合同规定的原因及硬件故障原因之外，中选人应对系统的正常运行负责。在此期间，中选人应使任何缺陷或故障都能在24小时内(节、假日也不例外)修复。如果系统试运行内达不到指标要求，则应在修复之后由双方重新确定再一次连续试运行开始的日期。

- 所有试运行期间软件变化应在试运行结束后写入相应的软件文档中。

- 试运行期内，中选人必须立即对影响到营运功能的软件缺陷派人进行修改。要求中选人至少派驻1名技术人员(招标文件要求的技术人员)常驻施工现场。

- 在试运行期间，合同管理信息系统至少连续完成30天的日常监控及相关工作，中选人方可申请交工验收。

7.6.4交工验收

- 本合同段在顺利通过试运行后可以提出交工验收申请，交工验收证书由本项目询比人签发。

- 交工时按照工程量清单对购买产品的版本、授权数量进行验收；并按照询比人签字确认的《需求分析》及《详细设计方案》进行程序功能和最终程序的验收。

- 交工验收按照合同条款的规定执行。

6.5质保期

质保期为24个月。中选人应遵照合同条款的规定，在整个质保期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，由此引起的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。响应时间不超过24小时。

7  售后服务与技术支持

自双方代表在技术初验单上签署合格之日起，进入不少于两个月的试运行期，试运行期间中标方要提供不少于2人的驻点服务，试运行期结束后进行系统终验，终验合格后进入系统质量保证期，在试运行结束后中标方要继续提供不少于一个月并且不少于1人的驻点服务。系统质量保证期自双方代表在系统终验单上签字之日起计算，有效期及免费服务期不得少于两年，自质保期满之日起算。

在质保期及有效期及免费服务期内，中选人应向询比人提供免费技术支持与系统升级，包括应用系统升级和功能完善等（含现场技术支持）。中选人在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

提供售后服务计划包括售后服务机构，以及与其对应的完善的服务工作流程，以确保系统的正常运转。按如下原则制定周密的售后服务计划：

（1）成熟完善的售后服务体系；

（2）稳定、可靠、有效的售后服务队伍；

（3）满足用户需要的售后服应速度；

（4）现场故障反应机制;

故障反应和故障处理机制：服务方式从支持形式上可以分为现场服务和非现场服务两大类。服务响应时间一般规定分为：紧急4小时内、普通24小时内。

在有效期及免费服务期内，中选人负责对其提供的软件进行维护，不收取额外费用。

中选人必须对询比人所提出的维护要求做出实质性响应，提供各种突发事件的应急策略（包括具体响应时间，如7x24小时电话支持，1小时到场）。

中选人为本项目提供的第三方软件必须包含不低于两年的免费升级服务。

中选人必须向报价人说明并承诺在有效期及免费服务期届满后的系统维护方式和范围，并给出优惠报价，该价格不计入投标申请总价。

- 第六章合同条款及格式

技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）	：

法定代表人		：

项目联系人		：

联系方式			：

通讯地址			：

电    话			：

受托方（乙方）	：

法定代表人		：

项目联系人		：

联系方式			：

通讯地址			：

电    话			：

本合同甲方委托乙方研究开发实施   合同管理信息系统  项目，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：

2、技术服务的范围：

3、技术服务的内容：

4、技术服务的方式：

- 乙方应按下列要求完成技术服务的工作：

1、技术服务地点：      甲方及所属各公司办公地点

2、项目完成期限：      合同签订后4个月内，合同管理信息系统上线试运行

3、技术服务进度及后续服务：  按甲方要求在合同约定时间内完成项目开发、测试、实施、部署、调试等工作

4、技术服务质量要求：     满足询比文件功能要求与技术要求

5、技术服务质量期限要求：   质保期为交工验收合格后2年

- 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：    提供项目相关的技术资料

2、提供工作条件：   提供办公场地、网络                     3、其他：                  /

- 技术服务报酬及支付方式

1、技术服务费总额为：                   （￥           元）

其中税率   %，税额为人民币大写       （￥       ），不含税价款为人民币大写       （￥       ）。

2、技术服务费由甲方       分期     （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

- 合同签订后乙方进场开展甲方业务需求调研工作，调研报告经甲方确认后，甲方支付合同价款20%的款项；

- 合同管理信息系统上线试运行并经甲方初验合格后，甲方支付合同价款30%的款项；

- 合同管理信息系统上线试运行期满后3个月内系统运行稳定无异常的，乙方提请甲方验收，经甲方验收合格后，甲方支付合同价款45 %的款项，剩余5%为质保金，质保期2年满后无息结算。

每次付款前，乙方应提供等额增值税专用发票，甲方收到乙方提供的有效票据后30日内将款项支付至乙方指定账户。

乙方开户银行账户名称、开户银行和账号为：

账户名称：

开户银行：

账    号：

- 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、乙方完成技术服务工作的形式：满足询比文件的要求。

2、技术服务工作成果的验收标准：满足询比文件功能要求与技术要求。

3、技术服务工作成果的验收方法：乙方完工后申请甲方验收。

4、验收的时间和地点：合同管理信息系统上线试运行期满后3个月内系统运行稳定无异常的，乙方提请甲方验收。

5、验收不合格处理：	若验收不合格，乙方应当负责进行修正完善，直至满足甲方的验收标准为止。

- 乙方义务

1、乙方承诺按照询比文件要求和投标文件承诺提供各项服务。

2、乙方需在合同约定期限内完成合同管理系统的上线试运行，并履行询比文件其他要求和询比响应文件承诺的服务内容。

3、合同管理系统上线后，自双方代表在技术初验单上签署合格之日起，进入试运行期，试运行2个月，试运行期间乙方要提供2人的驻点服务。在试运行期间，系统移交甲方使用、保管，除硬件故障原因之外，乙方应对系统的正常运行负责。在此期间，乙方应确保缺陷或故障在缺陷或故障被发现或发生之日起24小时内修复。

4、试运行期满3个月后进行系统最终验收，系统经甲方验收合格后进入系统质保期。

5、质保期为24个月。质保期内乙方提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，响应时间不超过24小时。在质保期内与有效期及免费服务期内的系统升级乙方不向甲方收取任何费用。对于超出质保期及有效期及免费服务期的小版本升级，乙方免费向甲方免费提供；对于超出质保期及有效期及免费服务期的大版本升级，乙方按询比文件“售后服务与技术支持” 及参选文件承诺的优惠价格向甲方收取。

6、未经甲方书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

7、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方规章制度。

- 知识产权保护与保密

1、本合同项下所指的一切产品，包括但不限于：乙方自主知识产权的软件产品及乙方为甲方进行软件开发的技术成果等，均应符合在本合同约定使用范围内不会引起任何产权纠纷的要求；乙方保证软件产品不会侵犯任何第三方著作权、专利权或商标权，同时也不侵害第三方的商业秘密和其他合法利益。

2、甲乙双方均应对基于本合同履行而获悉的任何一方或其他方的相关商业、技术资料履行合理保密义务。

3、甲方不得对乙方所授权使用的软件系统，进行复制、备份或将相关软件资料外泄，亦不能转让、转租或以其他营利或非营利方式给予任何第三方使用。

4、甲方对本项目全部的软件和系统的技术文档以及与项目有关的技术和资料、信息（以下统称“保密信息”）等应恪守保密义务，未经乙方书面许可，不得以任何方式将保密信息的部分或全部披露给任何第三方，但法律、法规或行政管理部门另有规定的除外。

5、甲方须遵守第三方产品的使用要求，合理维护第三方产品的知识产权权利。如果第三方产品有相关保密约定的，甲方应当遵守该保密约定。

6、本合同签署各方应对本合同的全部内容、合同履行情况和争议解决（如果存在的话）恪守保密义务。未经另外两方书面许可，不得以任何方式将其部分或全部披露给本合同签署各方之外的任何其他方，但法律、法规或行政管理部门另有规定的除外。乙方对项目过程中涉及的文档、数据材料有保密义务。

7、本合同无论何等原因终止、撤销或无效，本条约定将在保密期限内继续保持其原有效力。

8、涉及专利权、著作权及版权等知识产权的，合同各方均应遵守相关法律法规及合同约定的对知识产权保护的相应义务。

9、与项目成果有关的新开发的系统技术文档、系统有关的专有技术和/或著作权，归【甲乙双方】所有。

- 违约责任

1、甲方违反本合同第四条约定，即甲方未能按期足额支付本合同项下对应款项的，甲方每逾期一天向乙方支付合同中【应付而未付款项】的【1‰】的违约金。

2、除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定的，应当  按甲方要求予以改正、赔偿、支付违约金，乙方未按甲方要求承担前述责任的，甲方有权解除本合同。

3、乙方逾期向甲方交付软件产品或未按期完成当期项目的，每逾期一天乙方向甲方支付合同价款【1‰】的违约金；逾期达到20日的，甲方有权解除合同。

4、因乙方原因导致甲方解除本合同的，由乙方按甲方要求退还所有已收费用并按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

5、乙方未按质按量完成工作的，应当负责修正完善，因此逾期的，按照前款承担违约责任。

6、本合同约定违约金不足以赔偿对方损失的，由违约方继续补足。

- 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、  互相通报与监督本协议履行情况 ；

2、  协调双方分歧。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担一切不利后果。

- 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

- 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第   2   种方式处理：

1、提交   /   仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1、

2、

- 本合同组成部分及解释顺序：

- 合同及附件；

- 询比文件及答疑；

- 中选通知书；

- 技术规范；

- 已标价工程量清单复印件；

- 询比响应文件；

- 乙方承诺；

- 其他合同文件。

- 其他相关事项

1、乙方在系统实施部署调试工作时应妥善保管使用现场硬件设备，如有损毁按价赔偿。

2、本合同不考虑物价变动对本项目费用的调整，即不予调整。

3、按国家政策规定，乙方单位应缴纳的税款、个人所得税等其他费用，甲方不承担责任。

4、乙方在进行项目工作时，其工作时间必须满足现场工程施工的特点和需要及甲方的便利，工作内容包含但不限于方案技术标准的要求，项目现场应有项目实施负责人员。

- 本合同一式 陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字并盖章后生效。

甲方：								               （盖章）

法定代表人/委托代理人：                          （签名）

年      月      日

乙方：  							               （盖章）

法定代表人/委托代理人：                          （签名）

年      月      日

附件一：

服务团队人员名单

| 职务 | 姓名 | 执业资格 | 专业 | 主要业绩 （最多三项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
| 专业工程师 |  |  |  |  |

附件二：

银行履约保函格式

致：  安徽安联高速公路有限公司

鉴于_______[受托方的名称和地址]（以下称“受托方”）已保证按《技术服务合同》（编号     ，    年     月     日签署）（以下称“合同”）实施本项目的 合同管理信息系统建设 ；

且鉴于你方在上述合同中要求受托方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额保证金，作为履行本合同责任的担保；

而且本行同意为受托方出具银行保函；

本行作为担保人在此代表受托方向你方确认承担合同金额 5 %即人民币  的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即无条件支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

本行放弃你方应先向受托方要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

本行还同意，对你方和受托方之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除我方按本保函应负的责任，我方不要求给我方上述变动、补充和修改的通知书。

本保函从合同生效之日起生效，至项目通过验收后30天内止。在有效期内本保函不可撤消。

若因本保函发生纠纷，协商不成时，任何一方可提交你方所在地人民法院诉讼解决。

签字并盖章：

银行/金融机构名称：

地址：

日期：

# 第七章 询比申请文件格式

## 目  	录

一、询比申请函及询比申请函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价询比报价汇总表

四、技术方案

五、资格审查资料

六、承诺函

## 一、询比申请函及询比申请函附录

（一）询比申请函

（询比人名称）：

1.我方已仔细研究了             （项目名称）询比文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），愿意以人民币（大写）       元（¥      ）的询比申请总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         。

2.我方承诺在询比申请有效期内不修改、撤销询比申请文件。

3.如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本询比申请函递交的询比申请函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的询比申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本询比申请函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）  性别：        年龄：        职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工询比申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目询比申请有效期内 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

## 三、已标价询比报价汇总表

报价人应该按照第四章“询比报价汇总表”的要求逐项填报询比报价汇总表，包括询比报价汇总表说明、询比申请报价说明、其他说明及询比报价汇总表各项表格。

## 四、技术方案

报价人应按以下要点编制技术方案(文字宜精炼、内容清晰，具有针对性)：

- 项目的总体技术方案和软件体系架构说明

- 合同管理信息系统功能规划

- 合同管理信息系统安全方案

- 合同管理信息系统集成整合方案

- 售后服务方案

- 其他需要体现的内容

- 五、资格审查材料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

（二）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后项目经理的身份证及资格审查条件所要求其他相关证书的复印件，并应提供其担任项目经理的相关业绩证明材料复印件。

2、本表后应提供项目经理的近半年社保缴费证明。

（三）拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后主要人员身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书或PMP证书等）的复印件，并应提供其担任项目的相关业绩证明材料复印件。

2、本表后应附报价人所属社保机构出具的拟委任的主要人员的近半年社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

（四）本项目的人员配置情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 学 历 | 专 业 | 本项目中任职 | 职称、资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附项目人员的身份证、职称、资格证书等的复印件。

2、本表后应附报价人所属社保机构出具的拟委任的人员的近半年社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

（五）近年财务状况表

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或纳税报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书或纳税报告的复印件（复印件应加盖公章）。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（六）近年（2016年1月至今）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.本表后应附上述项目合同证书复印件或扫描件，否则，业绩不予认可。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书彩色扫描件。潜在报价人必须如实填写相关诉讼及仲裁的情况，否则，询比人一经查实，将视为报价人弄虚作假，其投标文件按废标处理。

- 六、承  诺  函

（询比人名称）：

我方参加了              （项目名称）询比，若我方中选，我方在此承诺：

在询比人向我方发出中选通知书之前，我方将按照询比文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经询比人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照询比人的要求，在签订合同协议书之前，细化保障措施。

如我方违背了上述承诺，本项目询比人有权取消我方的中选资格，并将我方的不良行为上报主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日