青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目

地质勘察服务

询  比  文  件

采 购 人： 上海迈信房地产开发有限公司

日    期： 2022 年 1 月 26 日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	16

第四章 合同内容	21

第五章 采购需求及清单	40

第六章 响应文件格式	41

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称： 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务

1.2 采 购 人： 上海迈信房地产开发有限公司

1.3 项目概况： 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目位于上海市青浦区华新镇5街坊，四至范围东至：胡家村江,南至：华志路,西至：新通波塘,北至：华硕路；地块面积约46717.9m2，总建筑面积约112320.04平方米。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围： 包括但不限于岩土工程勘察（初勘、详勘）、现状地形图测绘、物探等勘察成果、资料、报告及后期服务等，从外业开工到提交符合甲方及施工图设计单位要求的勘察报告、配合甲方完成施工图纸报批及审查的一切内容。

2.4 合同包划分： 1 个合同包

2.5 最高限价： 本次采购总价最高限价为359424.13元；单价最高限价为3.2元/m2（建筑面积）；以上价格均含6%增值税。

2.6 计划服务期：

2.6.1初勘计划开工日期 2022年2月16日 （实际开工日期以采购人通知的为准），外场作业及中间报告时间约15日历日；

2.6.2详勘计划开工日期2022年4月1日（实际开工日期以采购人通知的为准），外场作业及最终报告时间约30日历日；

2.6.3参与全建设周期涉及地质勘察相关的所有报建、验收工作，包含但不限于基槽/基础验收、主体验收、竣工验收等；

2.7 每个供应商最多可同时对 1 （具体数量）合同包进行报价，并允许最多成交 1 个合同包；多合同包的成交原则：  /  。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备 工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级 资质。

（2）业绩最低要求：

近 三 年（指 2019 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准）具备 3 个合同金额30万及以上地质勘察服务类似业绩（须提供相关合同复印件等业绩证明）。

（3）主要人员最低要求：

项目负责人1名，具备以下资格条件：

①具备   /   资格（如有）；

②近  /  年（指  /  年  /  月  /  日至响应文件递交截止日期，以  /  时间为准）具备  /  个人业绩。

对供应商其他人员的要求：  /  （如有）。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：  /  。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2022 年 2月 10 日 16 时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2022 年 2月 10 日 15时 30 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于 上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号 组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 响应保证金

7.1响应保证金的金额：  /

7.2响应保证金的递交形式：银行转账

7.3递交账号：  /

7.4递交截止时间：  /

供应商完成转账的银行基本账户名称应与供应商的单位名称一致。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/） 上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：上海迈信房地产开发有限公司

地    址：上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

邮政编码：201700

联 系 人：张 亚

电    话：18256553485

电子邮箱：277025122@qq.com

2022 年 1 月 26 日

# 供应商须知

- 1.总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求：  合格  。

1.1.2本合同包的安全目标：  安全无事故  。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：  /  。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2.询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）供应商基本情况；

（4）近年类似业绩情况；

（5）拟委任的主要人员；

（6）信誉情况；

（7）技术方案；

（8）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税专用发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为 单价 。

3.2.5 报价的其他要求：  /  。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的；

（3）  /  （其他情形）。

- 3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本  2  份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4.响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务 合同包响应文件

在 2022 年 2 月 10 日 16 时 00 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5.启封

- 5.1启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）；

（5）  /  （其他情形）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6.评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7.合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为  /  履约保证金的形式为  /  。

7.4.2成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8.纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.投诉

9.1供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2监督部门及联系方式： 采购人综合部   联系电话：13524937646  。

10.根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“安康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：     /    。

# 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： þ评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 ¨其他方法： / |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） 当供应商报价增值税税率不一致时，以不含税报价进行评审。 |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1.评审办法

- 2.初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3.详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

- 4.否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5.推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1.响应文件开启记录表

- 2.评审表格

# 合同内容

青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务合同

工程地点：  上海市青浦区

合同编号：

甲方：                   （公章）

乙方：                   （公章）

签订日期：

合同协议书

本协议书由 上海迈信房地产开发有限公司 （下称“甲方”）为一方，与            （下称“乙方”）为另一方于______年____月____日共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察 服务并已接受了乙方就此提出的报价，以明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以本合同协议书第2条约定次序在先者为准。

3. 根据报价清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：含税人民币（大写）      （￥       ），税率为      。

4. 甲方在此同意按照本合同规定的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

5. 乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本合同的规定履行相关服务。

6. 本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章后生效。全部工作完成并经甲方验收通过后失效。

7. 本协议书正本贰份、副本 肆 份，合同双方各执正本一份，甲方执副本 叁 份，乙方执副本 壹 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月       日

乙方：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月        日

合同条款

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务 任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，双方就 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务 协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 工程概况

1.1工程名称： 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务

1.2工程建设地点： 上海市青浦区

1.3工程规模、特征： 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目位于上海市青浦区华新镇5街坊，四至范围东至：胡家村江,南至：华志路,西至：新通波塘,北至：华硕路；地块面积约46717.9m2，总建筑面积约112320.04平方米。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：    /

1.5承接方式  包工包料 。

1.6暂定合同总价：           （含税）（大写：     ），税率为

合同价包括但不限于技术成果分析及勘察报告费、施工及生活用水电费（如场地内暂无临水、临电设施，则承包方应自行解决施工期间的用水、用电，相关费用已包含在本合同总价中）、管理、利润、税金、现场人员食宿费、安全文明措施费、桩基施工及基础开挖时提供相关技术服务费、配合甲方和施工图设计单位完成施工图纸的规划报批、审查等需要发生费用、人工费（含可能的调增等）、材料费（含可能的调增等）、市场因素及其他任何因素导致的包括但不限于人工材料机械等费用上涨，甲方不须再向乙方支付其他任何款项及费用。

1.7合约形式： 固定单价合同，含税固定单价为          （元/平方米），总价=固定单价*建筑面积，建筑面积最终以建设工程规划许可证建筑面积据实结算。

1.8工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.8.1初步勘察要求：初步勘察需满足国家、上海市等规范深度要求，包含但不限于以下内容：

（1）搜集拟建工程的有关文件、工程地质和岩土工程资料以及工程场地范围的地形图；

（2）初步查明地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件；

（3）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价；

（4）对抗震设防烈度等于或大于6 度的场地，应对场地和地基的地震效应做出初步评价；

（5）季节性冻土地区，应调查场地土的标准冻结深度；

（6）初步判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

（7）对基坑支护设计提供岩土技术参数（包括回填土的C，φ值），并论证和评价基坑开挖、降水对建筑物本身及邻近建筑物的影响，提供支护桩的类型、施工方法，锚索的计算参数及基坑设防水位等数据。

（8）高层建筑初步勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、工程降水方案进行初步分析评价；

（9）分析现状边坡的稳定性及边坡开挖过程中边坡的稳定特性，对边坡的开挖提出建议，并提出边坡整治的建议。

（10）初步勘察成果尚应满足国家和地方规范规定的他有关要求。

1.8.2详细勘察要求：详细勘察需满足国家、上海市等规范深度要求，包含但不限于以下内容：

（1）按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，采用天然基础时尚应提供抗拔锚杆所需的设计参数；

（2）对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议；

（3）进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，并应根据国家批准的地震动参数区划和有关的规范，提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区；划分场地土类型和建筑场地类别，；抗震设防区按设防烈度提供液化土层资料；

（4）查明不良地质作用，如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；涉及边坡稳定性的评价报告，并有明确的判断、结论和防治方案；

（5）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（6）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

（7）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

（8）查明地下水位埋藏情况、类型和水位变化幅度及抗浮设计水位，判定水和土对建筑材料的腐蚀性，提供地下室抗浮设防水位和常年稳定水平（用于基坑支护设计和地下室底板设计）；

（9）有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性评价。在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度；

（10）对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议。

（11）拟采用预制桩的基础，控制性勘探孔深度范围内的每一土层和全风化、强风化岩层，均应进行标准贯入试验，其中遇中密～密实砂层、硬塑～坚硬粘性土层、残积土层及全风化岩层时，约每2m测试一次；拟作桩端持力层的土（岩）层约每1m测试一次。一般性勘探孔宜在拟作桩端持力层中约每1m测试一次。

（12）详细勘察成果尚应满足国家和地方规范规定的他有关要求。

1.8.3土壤氡浓度检测：在项目场地范围内，按能够满足施工图设计文件审查的要求布设相应数量的检测点。检测完成后，需提交符合审图规定的土壤氡浓度检测报告。

1.9 工程勘察服务：

按当地建设主管部门的要求或规定，参与全建设周期涉及地质勘察相关的各项报建、验收工作，包含但不限于基槽/基础验收、主体验收、竣工验收等；

- 甲方提供资料

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方需向乙方支付相应费用。

- 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

- 乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责

| 资料名称 | 纸质签章文件 | 电子版文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程勘察（初勘报告） | 6份 | 2份（含包含一份定稿版PDF文件） | 发出进场通知15日历天内提供完毕，所提供资料需满足相关部门审核要求。 |
| 岩土工程勘察（详勘报告） | 14份 | 2份（含包含一份定稿版PDF文件） | 发出进场通知30日历天内提供完毕，所提供资料需满足相关部门审核要求。 |
| 现状地形图测绘资料 | 6份 | 2份（含包含一份定稿版PDF文件） | 发出初勘进场通知15日历天内提供完毕，所提供资料需满足相关部门审核要求。 |
| 物探资料 | 6份 | 2份（含包含一份定稿版PDF文件） | 发出初勘进场通知15日历天内提供完毕，所提供资料需满足相关部门审核要求。 |

- 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作开工日期：收到甲方进场通知起3日内；提交勘察成果资料日期：收到甲方进场通知后15日历天内提交甲方初勘报告一式四份；收到甲方进场通知后10日历天内完成甲方委托范围内的所有勘察工作，并提供正式的工程详勘报告，一式十四份。

由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

| 付款节点 | 付款比例 |
| --- | --- |
| - 取得岩土工程勘察（初勘报告）、现状地形图测绘资料、物探资料且满足合同要求且通过相关主管部门审核（若有）后 | 合同价款40% |
| 2、取得岩土工程勘察（详勘报告）、土壤氡浓度检测报告且满足合同要求且通过相关主管部门审核（若有）后 | 至合同价款90% |
| 3、本项目工程全部施工完成且竣工验收通过且取得竣工验收备案证后 | 至结算价款100% |

每次付款前，乙方需先向甲方提交书面的请款报告、先向甲方开具相应金额的有效增值税专用发票以及请款依据等资料。甲方在收到上述材料并审核无误后7个工作日内依照甲方公司付款流程支付，如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担。

- 甲方、乙方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2甲方应及时为乙方提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除）并承担其费用。

5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.5乙方的工作人员必要的生产、生活条件，及费用由乙方自行解决，费用包括在报价内。

5.1.6甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由甲方、乙方商定为全部损失的  30 %

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。施工过程中如需要乙方进行场地平整等配合工作，不另行增加费用，由乙方自行解决，且包含在报价中；

5.2.5在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6 乙方在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向甲方和文物主管部门报告并妥善保护。

5.2.7 乙方开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

5.2.8 乙方在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

5.2.9本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

- 材料设备供应

甲方、乙方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经甲方、乙方代表共同验收认可，如与设计规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经甲方、乙方代表重新共同验收认定，各自承担发生的费用。因乙方原因造成停工、窝工的，由乙方承担停工、窝工费，因甲方原因造成停工、窝工的，由甲方给予乙方相应工期顺延后即不须再向乙方承担包括但不限于停工、窝工费、违约、赔偿、补偿等任何责任。

- 报告、成果、文件检查验收

7.1由甲方负责组织对乙方交付的报告、成果、文件进行检查验收。

7.2甲方收到乙方交付的报告、成果、文件后七日内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示乙方完成任务。

7.3隐蔽工程工序质量检查，由乙方自检后，书面通知甲方检查，甲方接到乙方书面通知后七日内组织质检，经检验合格，甲方、乙方签字确认后方能进行下一道工序；检验不合格，乙方应在甲方限定的时间内修补后重新检验，直至合格。

7.4工程完工，乙方向甲方提交岩石治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，甲方应在收到完整资料后 七日内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，乙方应在甲方限定的时间内采取有效的补救措施。

- 责任与保险

8.1乙方应按照法律法规的要求购买为履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效，否则由此产生的一切经济、法律后果，由乙方自行承担。

8.2 乙方应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险等，否则由此产生的一切经济、法律后果，由乙方自行承担。

- 保密条款

9.1除法律法规规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

9.2除法律法规规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

9.3本合同无论因何等原因终止，本条约定继续保持其原有效力。

- 知识产权

10.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的反映甲方要求或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

10.2乙方为实施工程所编制的成果文件的著作权属于乙方，甲方可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经乙方书面同意，甲方不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

10.3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

10.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

10.5乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中，不得要求甲方额外支付费用。

- 不可抗力

11.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

11.2 遇有不可抗力发生时，甲方和乙方应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。不可抗力持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害损失情况。不可抗力结束后2日内，乙方向甲方通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后15日内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

11.3因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）甲方和乙方人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并自行承担相应费用；（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；（3）停工期间，乙方应甲方要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；（4）作业场地发生的清理、修复费用由甲方承担；（5）延误的工期相应顺延。

11.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 违约责任

12.1由于甲方原因而造成停、窝工或来回进出场地（其中初勘及详堪需各进出场一次），甲方除应给予付给乙方相应工期顺延外，不须再向乙方承担包括但不限于停、窝工费、乙方来回进出场费和调遣费、违约、赔偿、补偿等任何责任，但由于乙方原因而造成停、窝工或来回进出场地，乙方自行承担停、窝工费，还应自行承担乙方员来回进出场费和调遣费，工期延误应承担1万元/天违约责任，并赔偿甲方损失。

12.2因乙方原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因乙方原因导致工程质量安全事故或其他事故时，乙方除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向甲方承担赔偿责任，保险不足以赔偿甲方损失的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

12.3合同履行期间，甲方无故要求终止或解除合同，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付预付款金额；已进行勘察工作的，根据经甲方认可的完成的工作量，甲方应按实际工作量对应的款项向乙方支付对应的勘察费；即勘察费据实计算，除此之外，甲方不须再向乙方承担包括但不限于违约赔偿补偿等任何责任。

12.4甲方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料或乙方未按本合同约定及甲方要求履行的，甲方有权要求乙方整改，乙方逾期整改完成的，每超过一日，应减收勘察费千分之五，逾期超过十五日的，违约金加倍。

12.5 甲方、乙方发生其他违约情形的，应承担违约责任并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。

- 通知条款

13.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式在合同约定的期限内送达接收人。

13.2 合同双方、法院等发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电子邮件等方式送达，以本合同签署页所列之联系地址和联系方式为准，一方联系方式变更的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

- 其它约定事项

未经合同其他方同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

- 争议解决

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲方、乙方同意向本项目所在地人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的律师费、担保费及财产保全费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

- 合同生效

- 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案；甲方、乙方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 或委托代理人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |
| 地址： | 地 址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

## 附件一：廉 政 合 同

廉政合同

为抓好物资设备、服务等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，_______（项目名称）的采购人         （采购人名称，以下简称甲方）与该项目的服务商       （服务商名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行          （合同文件名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为        （合同文件名称）的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式    份，由甲、乙双方各执    份，送交双方监督单位各    份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

其授权的代理人：                其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

- 附件二：项目负责人委任书（如有）

(乙方全称)

(合同项目名称) 项目负责人委任书

致：(甲方全称)

(乙方全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

乙方：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

- 附件三：履约保证金格式（如有）

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金

(甲方名称)：

鉴于      (甲方名称，以下简称“甲方”)接受       (乙方名称)(以下称“乙方”)于     年    月    日参加  (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币(大写)       元(¥         )。

2、担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至甲方验收本项目货物验收通过之日止。

3、在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、甲方和乙方按合同条款进行变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 名 称：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 采购需求及清单

## 1.技术大纲或工作任务书或委托人要求(详见合同内容）

## 2.图纸（另附，图纸仅供参考，最终以政府审批图纸为准）

# 响应文件格式

正本1份、副本2份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：（打印时此段文字可删）

青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目

地质勘察服务合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、技术方案

九、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，增值税税率为       ，服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到     ，安全目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)  /  元(¥   /    )。

4．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

8. 投标报价明细表（报价说明）

| 序号 | 项目名称 | 暂定工程量 （平方米） | 含税固定单价 （元/平方米） | 含税投标总价 （元） | 增值税税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地质勘察服务 | 112320.04 |  |  |  |

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

四、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩证明材料要求：________________________。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1.一个人员对应填写一张本资历表。

2.在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、技术方案

供应商应按项目特点编制技术方案(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料

供应商认为参加本次比选需要的其他材料。