- 采购项目编号：MXFC-CB-ZF-2022015

上海青浦区华新镇华志路北侧23-01地块施工图设计文件审查服务机构采购

询  比  文  件

采 购 人： 上海迈信房地产开发有限公司

日    期：  2022  年  3  月  17  日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	14

第四章 合同内容	24

第五章 响应文件格式	40

# 第一章 采购公告

## 1.项目简介

1.1 项目名称：上海青浦区青浦区华新镇华志路北侧23-01地块施工图设计文件审查服务机构采购。

1.2 采 购 人： 上海迈信房地产开发有限公司

1.3 项目概况：    上海市青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目位于上海市青浦区华新镇5街坊，项目总投资285000万元。 项目规划占地面积：54816.8平方米，总建筑面积约125215.79平方米。（地上建筑面积约：85513.59平方米，地下建筑面积约：39702.2平方米）。

1.4勘察单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

1.5设计单位：上海中森建筑与工程设计顾问有限公司

## 2.采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围： 根据建设部令13号文和上海市建交委（2013）313号文件进行本项目包括但不限于勘察、总平面、建筑、结构、给排水、电气、消防、人防、绿色建筑、防雷接地、暖通、节能、装饰装修、海绵城市、景观、装配式设计与主体建筑相配套的附属设施和构筑物及售楼部及展示区方案及施工图施工图设计文件审查。

2.4 合同包划分： 1个。

2.5 最高限价： 70.5万元（含税，增值税税率为6%） 。

2.6计划服务期：

| 工作阶段 | 工作时间 |
| --- | --- |
| 施工图设计文件初审 | 5天 |
| 施工图设计文件整改 | 2天 |
| 施工图设计文件复审 | 1天 |

## 3.供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②已列入2022-2023年度上海市建设工程施工图设计文件审查机构名录

（2）业绩最低要求：

近 3  年（指 2019  年 3 月 1 日至响应文件递交截止日期，以  合同签订  时间为准）具备 1个上海市房屋建筑工程施工图审查类似业绩

备注：类似业绩是指单个项目总建筑面积≥10万平方米的房屋建筑类施工图审查业绩，业绩证明材料须提供含签订日期、建筑面积等相关信息的合同文件，并加盖响应人公章。

（3）主要人员最低要求：

项目负责人1名，具备以下资格条件：

①本单位已为项目负责人缴纳社保三个月以上。社保三个月以上是指2021年12月至2022年2月，社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章复印件加盖响应人公章。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：非本项目勘察、设计单位或其关联企业。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 4.询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com下载询比文件。

## 5.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2022 年 3 月 25 日 10 时 30 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2022 年 3 月 25 日 10 时00分至递交的截止时间前将响应文件递交至 上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号 。

## 6.响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号_组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 7.发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com上发布。

## 8.采购人联系方式

采 购 人：上海迈信房地产开发有限公司

地    址：上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

邮政编码：201700

联 系 人： 高润川

电    话：15062205828

电子邮箱：gaorchuan@163.com

2022年3月17日

# 第二章  供应商须知

- 1.总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求： 满足采购文件要求 。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2.询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）供应商基本情况；

（4）近年类似业绩情况；

（5）拟委任的主要人员；

（6）信誉情况；

（7）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为 总价。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.51 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本两份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4.响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

(项目名称)      合同包响应文件

在    年   月   日    时   分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5.启封

- 5.1启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间，按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6.评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7.合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起10日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应予以赔偿。

- 8.纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.投诉

9.1供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2监督部门及联系方式： 采购人综合部，联系电话：13524937646。

10.根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： 当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 企业基本情况：16分 项目团队：14分 服务方案：30分 评审价：40分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： 将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 企业基本情况 | 16分 | 企业业绩 | 6分 | 近三年具有上海市单个项目总建筑面积≥10万平方米的房屋建筑类施工图审查业绩，业绩证明材料须提供含签订日期、建筑面积等相关信息的合同文件，并加盖响应人公章。具有一个得1分，加满为止。（一个项目分多个合同签订的只计一个项目） |
|  |  |  | 企业荣誉 | 4分 | 近三年获得上级主管部门表彰，获先进单位荣誉称号，具有一个得2分，加满为止（以提供的证书加盖响应人公章为准）。 |
|  |  |  | 企业综合实力 | 6分 | 企业内部组织架构合理，各项管理制度完善、财务状况良好。优秀的4-6分，较好的2-3分，一般的0-1分。 |
| 2.2.4（2） | 项目团队 | 14分 | 项目负责人 | 6分 | 项目负责人配置情况、技术能力及项目经验情况。优秀的4-6分，较好的2-3分，一般的0-1分。 |
|  |  |  | 项目团队成员 | 8分 | 拟派的项目团队成员的工作经验、组织结构、专业素质、技术能力进行综合评价。优秀的6-8分，较好的3-6分，一般的得0-2分。 |
| 2.2.4（3） | 服务方案 | 30分 | 整体方案 | 10分 | 整体服务方案内容是否全面、完整，是否具有可操作性。优秀的得8-10分，较好的4-7分，一般的得0-3分。 |
|  |  |  | 质量保证措施 | 10分 | 综合评价确保本项目质量的措施合理性、有利性。优秀的得8-10分，较好的4-7分，一般的得0-3分。 |
|  |  |  | 进度控制措施 | 10分 | 时间进度控制措施的可行性及可操作性，优秀的8-10分，较好的4-7分，一般的0-3分。 |
| 2.2.4（4） | 评审价 | 40分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；E1=1，E2=0.5。评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 备注：1.近三年指自2019年3月1日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准。 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）企业基本情况：见评审办法前附表；

- （2）项目团队：见评审办法前附表；

- （3）服务方案：见评审办法前附表；

- （4）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）企业基本情况评分标准：见评审办法前附表；

- （2）项目团队评分标准：见评审办法前附表；

- （3）服务方案评分标准：见评审办法前附表；

- （4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对企业基本情况计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对项目团队计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对服务方案计算出得分III；

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分IV。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+IV，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

- 1. 评审方法

- 本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1.评审办法

- 2.初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3.详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

- 4.否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5.推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1.响应文件开启记录表

- 2.评审表格

# 第四章 合同内容

合同编号：

- 上海市建设工程施工图设计文件审查合同

- 甲方（建设单位）：

- 乙方（审查机构）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

一、工程名称: 上海市青浦区青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目。

二、报建编号： 2102QP0595。

三、工程建设地点： 上海市青浦区华新镇5街坊 。

四、总建筑面积：          平方米。

五、建筑类型：■住宅　□公建  □工业  □其它         。

六、工程总投资： 285000 万元。

七、勘察单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

八、设计单位：上海中森建筑与工程设计顾问有限公司

第二条  审查对象

本项目全部施工图等图纸及其他相关设计文件等，包括但不限于勘察、总平面、建筑、结构、给排水、电气、消防、人防、绿色建筑、防雷接地、暖通、节能、装饰装修、海绵城市、景观、装配式设计与主体建筑相配套的附属设施和构筑物及售楼部及展示区方案及施工图等图纸及其他相关设计文件的审查。

第三条  审查内容

根据包括但不限于建设部令第13号文和上海市建交委（2013）313号文件及其他相关规范规定等，施工图设计文件审查的主要内容包括但不限于：

一、是否符合工程建设强制性标准；

二、地基基础和主体结构的安全性；

三、消防安全性；

四、人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；

五、是否符合民用建筑节能强制性标准，对实行绿色建筑标准的项目还应当审查是否符合绿色建筑标准；

六、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

七、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容；

八、相关部门提出审批或征询意见在施工图设计文件中的落实情况。

第四条  审查依据

一、国家和本市有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准，以及其他相关规范规定等。

二、项目相关的审批文件，征询、咨询意见等。

三、有关专项审查、专项技术评审等评估报告等。

四、其他甲方认为必要的文件依据等。

第五条  审查时限

一、根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查：

□整体      ■分阶段     □其他             。

二、甲方应按乙方指导提供审查所需的全部资料。乙方在收到完整的资料及设计文件审查通知后，应按以下约定完成相应的审查工作。

| 工作阶段 | 工作时间 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计文件初审 | 5天 | 乙方 |
| 施工图设计文件整改 | 2天 | 甲方 |
| 施工图设计文件复审 | 1天 | 乙方 |

三、审查工作期限不包括勘察、设计单位的修改时间。

四、施工图设计文件不符合4.1条要求，即初审不合格时，甲方应督促勘察、设计单位进行修改，并应在约定的工作日内将审查意见回应单及设计文件相关修改资料（以下简称“回应资料”）提交乙方进行复审。设计单位修改设计文件的时间不计入乙方审查时限。如因甲方未按乙方指导未能及时将齐全、完整的复审资料送交乙方复审的，复审时间顺延。

五、审查（复审）时间计时原则：自甲方提交符合要求的审查资料（签收日期）之日后的第1天起，到乙方出具审查成果文件并（通过电话、短信、电传等形式）通知至甲方之日为止。

六、如在审查过程中，乙方与勘察、设计单位出现重大分歧，需协商或请有关专家、主管部门解决时，双方重新约定时限。

第六条  审查结果

一、审查合格的：

（一）乙方及时编制审查报告，并报有关部门备案。乙方承诺根据甲方需要按桩基础工程和主体工程分次在施工图审查合格后五个工作日内到上海市住房和城乡建设委员会办理备案手续（由此产生费用均已包含在包干固定总价中），并向甲方出具如下审查成果文件，包括但不限于：

1）审查合格书（原件一份）；

2）施工图审查备案凭证（复印件一份）；

3）加盖施工图审查专用章的全套施工图一式一份；

4）甲方可要求乙方为其施工图审查合格并取得备案凭证的施工图设计文件增加盖章七套。甲方应在取得本工程的施工图设计文件审查备案凭证后的五天内，向乙方提供与审查合格版本完全一致的施工图设计文件电子版（刻录光盘）二份及七套施工图设计文件。

（二）乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书。

（三）甲方收到审查合格书后的     个工作日内向乙方提供审查合格的施工图，经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章电子章。

二、审查不合格的：

（一）乙方向甲方出具施工图审查整改意见，并报有关部门备案。

（二）甲方负责根据乙方意见及指导督促勘察、设计单位对施工图设计文件进行修改，并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。

（三）乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。

（四）甲方按乙方指导所提交的资料缺幕墙、钢结构等专项设计，不符合建设主管部门有关规定时，乙方出具缺项审查成果报告。

（五）乙方负责按甲方要求完成的其他事项。

第七条   审查费用及支付方式

- 一、审查含税总费用为固定总价包干，金额为：人民币(大写)   （￥     ）；其中不含税总价为人民币(大写) （￥  ），税金为：人民币(大写) （￥  ）；前述包干固定总价为闭口包干，已包括但不限于审查服务费用、指导、咨询、税费、利润、人工、差旅费等全部费用，发生实际建筑面积增减均不予调整，甲方不须再向乙方支付其他任何款项。

二、支付方式

- 甲方在取得本合同项目工程的全部施工图审查合格备案证且经甲方就乙方审查服务书面验收合格后15个工作日内，乙方应先向甲方开具且提供收取的审查费等额发票（增值税专用发票），甲方一次性付清本合同款项。乙方未按照要求提供相应资料，付款将予以延期，造成的损失由乙方自行承担。乙方指定的唯一收款账户详见本合同盖章处乙方写明的账户。

- 三、审查不合格的，乙方出具施工图审查意见书后由甲方委托的设计单位负责进行修改并直至满足乙方审核要求为准。

- 四、因乙方原因导致审图合格证未能出具的，甲方不须向乙方支付审查费用而不视为违约。

- 第八条   甲方权利和义务

一、及时按乙方指导向乙方提供建设项目施工图审查的全套资料，并对其完整性、真实性负责。

1）全套施工图一式两份（按规定需要进行绿建专项设计的项目需提交建筑施工图一式三份），施工图的内容与深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》及本省、市的有关规定，并按规定签章），包括：岩土工程勘察文件、建筑、结构、给排水、电气、通风空调、绿建设计等有关专业施工图（建筑还应包括节能设计文件如建筑节能设计专项说明、建筑热工参数表、建筑节能计算书等）和幕墙 、钢结构等专项设计施工图。

2）作为勘察设计依据的政府有关部门批准文件的复印件2份（加盖建设单位公章）。

3）结构计算书（含人防地下室，封面须有计算及审核人签名并加盖设计单位出图章）及结构计算数据光盘（电算原始数据电子文件）1份。

二、根据乙方指导提出建设工程项目施工图送审进度计划。

三、安排专人与乙方联系，协调处理与施工图审查工作有关事宜。

四、按照乙方的审查意见及时进行修改。

五、甲方对审查意见有疑义的，可报有关部门申请复审。

六、甲方在乙方开始审查工作后变更委托审查项目现有设计文件或对提交的资料作重大实质性修改，导致乙方工作量重大实质性增加时，双方可考虑另行协商并在协商一致后签订补充协议。

第九条   乙方权利和义务

一、安排符合上海市建设工程施工图设计文件审查人员要求及其他规范规定且符合甲方要求的专业技术人员（专业人员名单、手机号、电子邮箱、专业资质等详见附件【】）从事审查工作。

- 二、保证审查质量，确保相关部门的规定、专项评估意见等在施工图审查中落实。

三、审查工作完成后，除上报、送审和应存档的图纸资料外，乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方，并负保密义务。乙方指定联系人【】，手机号【】，电子邮箱【】。

四、不具有超限高层建筑工程审查资格的审查机构在审查过程中发现所审查项目为超限高层项目时，应终止审查并向有关部门报告。

五、乙方应于收到符合相关规定齐全的审查资料后，在前述约定的工作日内，完成本工程施工图设计文件的审查，提交审查成果。

六、乙方应在合同约定的时限内完成审查工作，由于乙方自身原因，延误了按本合同约定的审查成果交付时间，每延误一天，应减收该工程应收审查费的百分之二。因勘察设计单位或甲方的原因造成的时间延误，乙方不承担任何责任。

七、乙方应以现行法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文及其他相关规范规定等为依据，按建设部13号令规定的审查内容对甲方提交的施工图进行审查，对施工图审查工作负责，并按建设主管部门的相关规定承担审查责任。

八、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸、文件等相关技术资料。否则，甲方有权要求乙方按审查费20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方补追偿。

第十条  违约责任

一、甲方无合理理由逾期支付审查费用的，经乙方书面通知后15天内仍无合理理由支付的，则每延误一天，按逾期支付审查费用的0.02%向乙方支付违约金。

二、乙方延误审查工作的或未按本合同约定履行义务及责任的，每延误一天，每天应按审查费用总额的 2 %向甲方支付违约金。若乙方前述违约累计天数超过【】天，则甲方有权解除本合同而不须向乙方承担包括但不限于违约赔偿补偿等任何责任。

三、施工图设计文件审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方依法承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过本合同审图费总额两倍。

第十一条  其他约定

一、因甲方要求，施工图纸发生变更需重新审查，或未重大实质性超出本合同审查工作范围，仍按合同固定总价费用履行；若发生重大实质性超过工作范围的，双方需考虑另行商定并在协商一致后及时签订补充协议。

二、除本合同另有约定外，在合同履行期间，在乙方无任何违约的情况下，甲方无合理理由要求终止合同，当乙方已开始施工图设计文件审查工作时，甲方应按乙方已经实际开展的施工图设计文件审查实际工作量占本合同全部工作量（即乙方按合同约定完成全部义务及责任的工作量）的比例，且依据前述比例乘以审查服务费固定总价而计算所得的经双方共同确认的相应费用，并将经双方确认的前述相应费用支付给乙方，除此之外甲方不须再向乙方支付施工图设计文件审查费用或承担包括但不限于违约赔偿补偿等任何责任。

三、在合同履行期间，经乙方提前两个月书面盖章通知甲方，乙方可要求终止合同，甲方无需向乙方支付任何审查费用，且甲方有权按照合同规定的审查总费用的20%向乙方收取违约金，且有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

四、在经甲方及相关部门书面确认审查合格后，设计文件若再发生变更不超过20%，重新送审时，乙方不应收取任何费用。设计文件再发生变更超过20%，需重新送审时，双方需考虑另行协商并在协商一致后签订补充协议。

- 第十二条  争议解决方式

合同履行过程中，甲乙双方发生争议应尽量协商解决，协商不成时，向本工程所在地得人民法院提请诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

第十三条  附则

一、本合同未尽事宜经双方协商可另订补充协议，补充协议应与本合同一并报有关部门备案。

二、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

三、本合同一式 柒 份，其中甲方 肆 份，乙方 贰 份，报有关部门备案 壹 份。

四、本合同签约地点：上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

（此页无正文，为签署页）

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

通讯地址：　                　 通讯地址：

邮政编码：　　        　  　　 邮政编码：

电　　话：　　            　　 电　　话：

传　　真：　　          　　　 传　　真：

开户银行：　                   开户银行：

银行帐号：　                       银行帐号：

日　　期：　  年  月　   日    日　　期：　  年　月   日

- 附件二：廉洁协议

廉政合同

为抓好物资设备、服务等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，青浦区华新镇华志路北侧23-01地块施工图设计文件审查服务机构采购项目的采购人上海迈信房地产开发有限公司（以下简称甲方）与该项目的服务商           （以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该代理服务合同履行完毕后止。

6.本合同作为《       》（  合同编号：   ）的附件，与       合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

其授权的代理人：                其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

# 第六章 响应文件格式

______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、供应商基本情况

四、近年类似业绩情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、服务方案

八、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

7.____________。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

四、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩证明材料要求：________________________。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

五、拟委任的主要人员

拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1.一个人员对应填写一张本资历表。

2.在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月（即2021年12月~2022年2月）在供应商本单位的社保缴费记录并加盖响应人公章。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

拟委任的其他主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1.一个人员对应填写一张资历表。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、服务方案

供应商应按项目特点编制服务方案(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料

响应人认为须提供的其他材料。