采购项目编号：FSAL-CB-XC-2022060

佛山安联尚璟府智能化工程施工

询  比  文  件

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日    期： 2022 年 12 月 23 日

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法	14

第四章 合同内容	22

第五章 采购需求及清单	44

第六章 响应文件格式	46

# 第一章 采购公告

- 项目简介

  - 项目名称：佛山安联尚璟府智能化工程施工

- 1.2 采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

- 1.3 项目概况：佛山安联尚璟府智能化工程施工内容：包括但不限于佛山安联尚璟府项目监控显示系统、存储系统、操控系统、可视对讲、安防、门禁一卡通系统（含梯控系统）、停车场管理系统（车牌自动识录入、报送模块）、背景音乐系统、高空抛物视频监控系统、公共广播系统、电子巡更系统、周界防范系统、电梯五方对讲系统管线敷设、综合布线系统、计算机网络系统（设备网系统）、机房及UPS电源系统等系统等施工内容。

- 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：

施工范围：佛山安联尚璟府项目智能化工程施工，具体施工范围及施工内容以甲方图纸及工程量清单为准。

2.4 最高限价：3,860,634.33元

2.5 计划服务期：本工程计划工期暂定为1年，暂定施工期限为：2023年3月1日至2024年2月29日，实际开工日期以甲方书面通知为准。

3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须具备：

（1）单位资格最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

②具备电子与智能化工程专业承包二级及以上或安全技术防范系统设计、施工、维修四级及以上资质

（2）业绩最低要求：

近_3_年（指 2019 年 12 月 1 日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准，具备 2个类似业绩 （类似业绩是指合同金额≥100万的智能化工程施工业绩）【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围，并加盖公章】。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

- 4. 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com（网址），选择所参加的项目，自行下载询比文件及相关资料。未按规定在安徽安联高速公路有限公司官方网站下载询比文件的，后续将不予接受其响应文件。

- 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2022年12月29日10时30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2022年12月29日9时30分至2022年12月29日10时30分（递交的截止时间）将响应文件递交至佛山市高明大道东492号盈信广场15楼（地点）。

- 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于佛山市高明大道东492号盈信广场15楼（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com（网址）上发布。

- 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地    址：佛山市高明区高明大道东492号盈信广场15F

联 系 人： 徐先生

电    话：0757-88685789

电子邮箱：1483349436@qq.com

2022年12月23日

# 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 合格 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 见第一章-采购公告第3.1款要求 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | 见第六章-响应文件格式要求 |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价 R总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | / |
| 3.4.4（3） | 其他不予退还响应保证金的情形 | （1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的； |
| 3.6.3（2） | 响应文件正副本份数 | 2 份（其中正本 1 份，副本 1 份），正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。 |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | / |
| 9需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | …… |  |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求： 合格 。

1.1.2本合同包的安全目标： 合格 。

1.2 供应商资格要求

供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）拟委任的主要人员；

（7）信誉情况；

（8）施工组织计划。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4本项目的报价方式为 总价 。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本 1 份，同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

- 佛山安联尚璟府智能化工程施工包响应文件

在2022年12月29日10时30分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、服务期及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2若递交响应文件的供应商数量达到3家及以上，但仅有2家供应商通过初步评审，经评审小组评判此2家供应商仍具有竞争性，即可以继续进行评审。

6.2.3评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，成交候选人将于               安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com（网址）公示，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：佛山市安之联房地产开发经营有限公司成本部，0757-88685789 。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：  /  。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 响应文件（商务和技术评分满分40分）： 业绩：10分 施工组织计划：30分 响应文件（报价评分满分60分）： 评审价：60分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： R方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 业绩 | 10 分 | 1.满足资格审查最低要求，得基本分6分。 2.在满足资格条件基础上，供应商近3年内（2019年12月1日至今，以合同签订日期为准）每增加1项类似项目业绩的加1分，加满4分为止。 （类似业绩是指合同金额≥100万的智能化工程施工的业绩）【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围，并加盖公章】。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 施工组 织计划 | 30 分 | （1）满足采购文件基本要求，得18分； （2）施工组织计划及技术措施应具有鲜明的针对性，结合项目建筑、室内设计的特点，做好施工组织计划以及施工技术的深入研究与执行，加0-4分； （3）以横道图或标明关键线路的网络进度计划写明主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等，加0-4分； （4）提供明确的售后服务措施及紧急故障处理预案等，提供方案应详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方，加0-4分。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 评审价 | 60 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： E1=1，E2=0.5 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）业绩：见评审办法前附表；

- （2）施工组织计划：见评审办法前附表；

- （3）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- 业绩评分标准：见评审办法前附表；

- 施工组织计划评分标准：见评审办法前附表；

- 评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3.评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.1.3报价存在以下细微偏差的，评审小组按以下原则对报价进行处理，并要求供应商书面澄清确认，供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其报价。

（1）报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（2）工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以供应商所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高限价（如有），评审小组应否决其报价。

3.1.5 修正后的最终报价参与评审价得分的计算，并作为签订合同的依据。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。按本章第2.2.4规定的评审因素和分值计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章 合同内容

合同编号：FSAL-CB-SG-2022060

佛山安联尚璟府智能化工程施工合同

甲方：

乙方：

日期：

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一章  合同范围

本合同由乙方向甲方提供 佛山安联尚璟府 小区范围智能弱电系统工程安装及技术服务，包括但不限于以下内容：

监控显示系统、存储系统、操控系统、可视对讲、安防、门禁一卡通系统（含梯控系统）、停车场管理系统（车牌自动识录入、报送模块）、背景音乐系统、高空抛物视频监控系统、公共广播系统、电子巡更系统、周界防范系统、电梯五方对讲系统管线敷设、综合布线系统、计算机网络系统（设备网系统）、机房及UPS电源系统等系统。

1.2 各系统器材、品牌、规格、数量和价格，详见后附各系统价格表清单。

1.3 乙方按照双方认可的系统设计方案负责各系统的安装、调试、施工、使用培训等服务。

  - 本合同的附件为：

（1）系统设计方案。

（2）系统器材配置清单价格表，工程所需的全部产品材料均视列入清单，若有遗漏视其已包含在其它项目中或属附赠材料。

（3）其它甲方技术要求和乙方提供的技术文件作为合同附件为今后合同履行的依据。

（4）施工图纸。

第二章  合同价格

2.1 实行总价包干，签约合同含税总额为人民币（大写）           (¥         元)，不含税合同额为人民币（大写）      (¥      元)，增值税税率   %）。

（1）本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化（含市场变化)而有所调整。

（2）乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求甲方增加因克服该困难所产生的附带费用。

（3）乙方提供的投标书中若有少项/漏项，被视作乙方将少项/漏项之造价已考虑在合同价款之内。

（4）本合同价款已包含乙方所有施工开支，如工资、住、食、交通费、多次进出场费用、加班、补助、工具及损耗、水电管理、工商税收费用、施工报建有关的一切费用（施工报建中属于政府明确规定由甲方承担的费用不包含在内）：乙方负责办妥施工许可证等有关的报批、报建手续及验收合格证的审批。

（5）本合同价款已包含完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、现行政策性文件规定等所有费用。

（6）乙方施工使用设施（包括工棚、材料仓库、施工用水用电、生活用水用电、施工用临时道路等所有设施）及费用由乙方负责。临时水电到甲方指定位置接驳，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由乙方负责。

（7）本合同总价包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用：

①乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用己包含在合同价款中，甲方将不再支付任何费用：

②乙方承担各种建筑原材料、半成品、成品的检测费用，并提供有效检测报告；

③佛山市规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由乙方承担；

④乙方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。执行本合同过程中不作任何调整。合同执行期间，因材料设备、成品紧缺等原因产生的建筑材料、设备价格上涨对工程造成的风险，乙方不向甲方索取或索赔任何增加费用，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准；

⑤乙方在参选过程中已到工地现场踏勘，己充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补)或工期延长申请将不被批准；

⑥本工程造价已包含询比文件所规定的所有费用。

2.2结算方法

①结算总价的确定：结算价=合同价+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-罚款。

②工程量增减计算方式：合同范围外工程量变更，以甲方盖章确认的有效工程量为准。

2.3变更估价原则

①合同中已有清单项，执行原合同综合单价；

②合同中有类似清单项，将主材做替换，组成新的综合单价，新综合单价须下浮；

③合同中无类似清单项，经双方认价后确定新的综合单价，新综合单价须下浮；

④下浮率=1-合同价/控制价；

⑤因市场价格和法律变化引起的价格不能作为合同调整依据。

- 第三章  工期

3.1 本工程计划工期暂定为1年，暂定施工期限为：2023年3月1日至2024年2月29日。

实际开工日期以甲方或监理发出的开工通知令为准。除甲方批准的工期顺延签证和不可抗力原因外均不得调整。

3.2 若工程因甲方的原因而有可能延误时，乙方可能会被指示先完成某部分工程。乙方接到指示后，应遵从指示完成指定部份及所余下的工程，乙方不得因此提出任何索赔及工期的延长。

3.3 工期包括进行试验直至试验结果合格并取得政府有关部门及甲方发出的合格证明文件为止。若试验或工程本身未能达到有关政府部门或甲方、监理单位、合同条款、规范图纸等要求，乙方须负责所需的额外补修工程，额外试验，同时须负责因上述原因引起的一切费用、损失及延长工期时间。

3.4 保修期结束及修复缺陷工程完成后，质量保证金无息退还的办法以本合同其他条款约定为准。

- 第四章  支付条款

关于付款周期的约定：工程进度款按【月】实际完成情况支付，具体约定如下：

（1）乙方达到合同约定的支付节点后，甲方、监理人、乙方共同确认现场进度形象，并签署书面意见。

（2）工程进度按【月】实际完成工程造价的【70】%付款，并扣除合同约定的相关费用（相关费用包含甲方代扣代缴、预付款、违约处罚等费用，下同）。

（3）工程完工（指经甲方及监理共同确认，乙方工作量已基本完成）后【30】天内，甲方支付至本合同已完工程造价的【80】%，并扣除合同约定的相关费用。

（4）工程竣工且移交完成，并通过甲方结算审核后，甲方支付至工程结算价的【97】%（付款前乙方须开具全额结算价的增值税专用发票，包括质量保证金），剩余工程结算价的【3】%作为工程质量保证金。

（5）二年保修期满后，甲方无息支付工程结算价【3】%的质量保证金（扣除相关责任款）；

（6）乙方向甲方申请支付工程款时须同时提供上述各节点要求的合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项而不视为违约

第五章  交货、验货

5.1 交货时间：根据乙方施工计划协商发货时间及时将器材设备备齐，并在规定交货期限内将货物运至指定交货地点（甲方提前一个月书面通知乙方）。

5.2 交货地点：甲方安联尚璟府小区工地。

5.3 验货

5.3.1 所有相关设备均在工地现场交货，交货前所有费用均已包括在设备总价内。

5.3.2 乙方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明、品牌授权书和质量证书。在使用前由乙方负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或实验费用由乙方负担。若甲方对检验或试验结果有异议，应进行复检复试，若复检复试合格，复检复试费由甲方负担，如复检复试不合格，由乙方负担。

5.3.3 乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工工地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.3.4 设备到达安装现场后，由乙方提供详细完整的设备清单，并经甲方签字认可后进场安装。

5.3.5 施工期间设备材料的保护、保管由乙方负责，验收移交后由甲方负责。

第六章  安装调试及施工计划

6.1 乙方在签定合同之日起10个工作日内根据甲方工程实际情况与进度要求，出具详细施工方案与进度计划。

6.2 乙方负责系统设备的安装、调试、实现系统各项功能。

6.3 保证按期完成整项工程并能保证系统开通运行，并达到约定的功能要求。

6.4 双方约定的材料品牌、型号乙方必须严格遵守合同，工程过程中必须的变更，双方以书面联系单形式确定，双方对联系单的响应时间不得超过3天。 不响应联系单造成的责任由未响应方承担。

6.5 乙方在施工过程中，甲方有责任协助乙方处理与其它现场单位之间的交叉协调工作。同时给乙方提供尽可能的方便与支持。

6.6 工程施工中必须做到文明安全施工，杜绝施工事故发生，施工中因乙方原因发生的施工人员的安全事故，由乙方负责。

第七章  乙方责任

7.1 乙方职责：

（1）为施工人员必须购买施工保险，并按时支付工人工资。

（2）严格按照施工工艺要求、质量要求及验收标准精心施工，按甲方要求保证工程进度，按时、保质保量完工交甲方验收使用。

（3）听从甲方管理人员的管理，严格遵守甲方的工地管理制度。施工所发生的水电费用和生活用水用电的费用（按表计量）由乙方负责。

（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。为保证工程顺利验收，合同范围内施工现场安全、文明、环保所投入的一切措施等由乙方负责。

（5）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复或返工。

（6）未经甲方书面许可，不得对外转包或分包工程，否则甲方不予支付所分包工程款。

（7）施工完毕，应清理现场，竣工时场地恢复原状，做到工完料清、场清，否则处以3000元违约金。

（8）乙方不得因与甲方有经济纠纷而拒不将其承建的工程交付甲方使用，否则按照延误工期处理。

（9）乙方派驻现场的项目负责人为：       ，联系方式：        。负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。确保安全生产，文明施工，派驻现场的代表必须到位。

- （10）乙方应对甲方的指令做出及时响应，包括不限于按时参加甲方及监理单位组织召开的工作例会、碰头会、函件限期回复　应定期编制工程报告，内容包括工程完成情况、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）及工程阶段计划等，按甲方和或监理单位要求的时限提报。

- （11）开工前乙方须对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上不符合施工惯例或规范之处，以及设计图纸和设计变更单中错、漏、碰及各专业图纸表述不一致问题，并做好各系统管线的总体配合工作。如因乙方未能在该道工序施工前10天内向甲方或监理人提交书面建议并配合解决此类矛盾或违反强制性条款，造成工程费用增加和工期损失的，乙方承担返工费用全部责任，且工期不予顺延。

- （12）无条件配合做好甲方指定需事先提供的各相关工序样板（如有），样板经甲方验收合格后方可按样板进行大面积施工，费用由乙方承担。

第八章  验收

8.1  验收标准执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）。

8.2 工程具备竣工验收条件，乙方按国家、行业及地方标准的竣工验收有关规定向甲方申请组织验收，甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。验收合格后，提供完整的竣工资料（加盖公章）一式四份。

8.3 工程竣工验收通过，以验收合格的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提甲方验收合格的日期。

8.4 验收分为系统功能、管线、资料三部分。

系统功能的评判以工程设计方案为准进行清点核对及实地操作；

系统管线的评判以是否规范并满足系统要求进行（隐蔽资料由具体施工单位负责）；

系统资料按照第8.1的要求检查是否符合要求。

8.5 验收合格后，甲、乙双方共同签署验收报告。不影响系统正常运行的技术问题可以在报告的附件上说明而不能作为拒绝签交报告的原因。

第九章  技术资料和培训

9.1 系统验收后，乙方应提供所有相关技术资料。

乙方将向甲方提供：

系统竣工报告、

住户使用手册、

系统操作说明书、

系统结构图、竣工图。

9.2 乙方负责对甲方专职操作人员的技术培训，保证其及时上岗操作。

第十章  维护

10.1 质量保修期为二年，自竣工验合格交付物业管理单位之日起计算，终身维修。

10.2 在保证期内发现的所有质量问题均免费维修或更换，乙方技术人员应在接到甲方电话通知后24小时内到达，并在48小时内完成维修并承担有关维修费用。

10.3 乙方应及时更换坏损设备，对系统故障应及时修复。

10.4 不属于乙方责任的故障，在甲方的要求下乙方应提供技术指导以便消除故障，由此引起的费用应由甲方承担。

第十一章  违约责任

11.1 乙方应在甲乙双方商定的期限内完成本项工程。乙方未能按本合同规定准时完工的，每延误一天索赔合同总价0.2％给甲方，违约金不足以弥补因此给甲方造成损失的，乙方还须赔偿损失。该违约金将在甲方应支付给乙方的款项中扣除。

11.2因乙方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定，给甲方造成的损失包括但不限于甲方不能按期使用、对外发售、不能按期将工程设备交付业主使用或须向第三人支付的违约金、退还定金、损失赔偿金和甲方可得利益损失等，乙方须赔偿损失。

11.3如乙方因拖欠农民工工资或者其他原因，受到媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，乙方应及时处理并消除事件对甲方声誉或项目销售的影响。同时，乙方须向甲方支付违约金【5万】元/次，且甲方有权直接代为支付民工工资，并增加【20】%管理费，从工程进度款中直接扣除。

11.4如乙方未按甲方指定的品牌范围内进行采购，乙方向甲方支付【1万】元/次的违约金，并要求乙方重新采购，直至满足合同要求，由此造成的一切责任及费用由乙方承担。

第十二章  仲裁和法律

12.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决；若协商解决不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

第十三章  合同附件

1、合同附件1：廉洁协议；

2、合同附件2：安全生产协议；

3、合同附件3：工程质量保修书；

4、合同附件4：项目负责人委任书；

5、合同附件5：施工界面划分；

6、合同附件6：已标价的工程量清单。

第十四章  其它

13.1 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。

13.2 合同附件是本合同不可分割的一部分。

13.3 本合同某一条款的变动不影响本合同其他条款的有效性。

13.4 对本合同的任何修改和补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字后有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |
| 签订地点：佛山市高明区盈信广场1501 |  |

附件1：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为抓好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证参与建设的管理人员、技术人员廉洁从业，建设工程的项目法人 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 （以下称甲方）与施工单位         （以下称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

- （2）严格执行 佛山安联尚璟府项目智能化工程施工 （合同文件名称）合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；除集团公司另有规定外，不得要求和接受乙方为其个人提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（9）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；除工程项目建设使用外，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目施工单位、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予严肃处理。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为 佛山安联尚璟府项目智能化工程施工合同 （合同名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，送交双方监督单位各 壹 份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

2022年 月   日                     2022年 月   日

甲方监督单位：（签字）            乙方监督单位：（签字）

附件2：

安全生产协议

发包人： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全生产责任，加强安全生产监督管理，确保工地安全文明，双方签订 佛山安联尚璟府项目智能化工程施工 （项目名称）安全生产协议。主要内容如下：

一、发包人责任

1.贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》等各项劳动保护、安全生产法律法规，督促承包人遵照执行。

2.按照施工合同约定，按时支付安全文明措施费。

3.严格参建各方安全资质审查；对重大施工环节实施监管，重点监督对深基坑、高大模板支撑系统、起重吊装等专项安全生产技术方案审查。

4.不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

5.定期组织安全督查，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正，责令限期整改。

6.不得滥用职权违章指挥、主观盲目决策。

二、承包人责任

1.建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项安全管理制度。

2.建立事故应急救援组织和应急救援预案，报当地安全生产主管部门备案，并定期组织演练。

3.根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好安全预警。对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

4.遵守国家和地方关于劳动安全法律法规，为施工人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

5.按照规定编制安全技术措施，组织安全技术交底；组织安全教育和培训，特种作业人员必须持证上岗。

6.用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用品应符合安全要求，并满足施工需要。

7.对关键工序、要害部位、机械设备、施工用电进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章违规现象。

8.接受发包人、监理人、政府主管部门的监督、检查，对各方提出的意见应限时整改。

9.积极创建安全文明达标工地，施工现场做到工完、料尽、场地清。

10.施工现场发生事故，应立即上报，不得瞒报、漏报，并积极配合调查。

11.履行和承担施工合同中约定的其他责任。

第三条 违约责任

1.由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2.施工合同履行中，如发现承包人提供的有关安全生产资质证明材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.安全工作实行“一票否决制”，对施工过程中出现的各类安全问题，双方对照施工合同及本协议规定承担相应违约责任；情节严重的，由相应机关追究责任。

第四条 本协议有效期限:自协议签订日至项目质保期满后结束。

第五条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决;协商不成，任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

第六条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

签名：	                               签名：

2022年  月   日                       2022年  月   日

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 佛山安联尚璟府项目智能化工程施工 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。同时，承包人应服从发包人及监理人和项目物业管理单位等发包人指定单位的管理。

质量保修范围包括但不限于施工范围内的智能化设备及相关耗材的维修、更换，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：实际施工的范围 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自项目整体竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．工程竣工后，乙方应上报保修负责人联系电话、邮箱，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到甲方通知24小时内派人保修，并在48小时内完成维修。承包人无能力或拒不维修的，发包人有权第三方人员进行维修，由此增加的费用由承包人承担。按照乙方上报的保修联系方式无法联系或者超过24小时未回复的，视为乙方拒绝维修。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

| 发包人： （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其 授权的代理人： （签字） | 法定代表人或其 授权的代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权的代理人： | 授权的代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

- 附件4：

（佛山安联尚璟府项目智能化工程施工）

项目负责人委任书

致：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

(乙方全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为佛山安联尚璟府项目智能化工程施工的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名)（电话） 代表本单位全面负责。

乙方：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

- 附件5：

施工界面划分

| 项目名称 | 总承包施工范围 | 智能化施工范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化（弱电）工程 | - 1.所有建筑室内弱电系统的暗埋管道、底盒及穿带线； - 2.墙板洞口预留(含套管)及封堵； - 3.机房接地汇流排、总等电位箱、接地系统施工； - 4.所有弱电系统的出楼管出建筑外墙至设计标高； - 5．弱电桥架敷设，包括安防、可视对讲、背景音乐、车辆管理、网络、电话、有线电视桥架并与相应弱电箱柜接驳； - 6.户内暗埋弱电智能箱体安装，可视对讲系统的户内分机、门铃、单元门口机的暗装底盒安装，户内分机的底盒； - 7.由于变更、洽商等引起的需暗埋施工的管线增加或改动由总承包商完成埋设、带丝和装饰面的恢复工作； - 8.配合调试； | - 1、智能化电源总箱出线端之后的所有电气工程； - 2、整个智能化系统（监控显示系统、存储系统、操控系统、可视对讲、安防、门禁一卡通系统（含梯控系统）、停车场管理系统（车牌自动识录入、报送模块）、背景音乐系统、高空抛物视频监控系统、公共广播系统、电子巡更系统、周界防范系统、电梯五方对讲系统管线敷设、综合布线系统、计算机网络系统（设备网系统）、机房及UPS电源系统等系统）的穿线、设备安装、调试； - 3、中控室防静电地板安装，空调安装； - 4、户内弱电箱的元器件安装，安防（包括燃气探头、感烟感温探头、语音数据）布线、设备、面板安装。 - 5、门禁的电控锁由单元门的供货商供货安装，配合弱电承包商调试。 6、除总包施工范围内的所有智能化施工内容。 |  |

# 附件6：已标价的工程量清单

# 第五章 采购需求及清单

## 1.技术标准和要求详图纸：

## 2.工程量清单:除填写价格外，供应商不得随意修改、增加、删除工程量清单项)

# 第六章 响应文件格式

正本1份、副本1份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：

供应商名称：

佛山安联尚璟府智能化工程施工合同包响应文件

在 2022 年 12 月 29 日 10 时 30 分（递交响应文件的截止时间）

前不得开启

佛山安联尚璟府智能化工程施工合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、施工组织计划

- 一、报价函

- 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 ：

1．我方已仔细研究了佛山安联尚璟府智能化工程施工合同包询比文件的全部内容(含补遗书)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，其中，增值税税率     %，工期暂定1年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量目标达到 合格 ，安全目标达到 合格 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                    (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 佛山安联尚璟府智能化工程施工 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 三、已标价的报价清单

（请将excel版报价清单粘贴至此，供应商不得修改工程量清单报价格式及内容）

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求： 业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围等相关信息，并加盖公章。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、在本表后应附第一章第3条中要求的人员及本项目拟派的主要人员的相关资料复印件（如有）。

2、一个人员对应填写一张本资历表。

3、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

七、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 施工组织计划

- 供应商应按项目特点编制施工组织计划，包括但不限于以下内容：

- 1.结合本项目建筑、室内设计的特点，做好施工组织计划以及施工技术的深入研究，施工组织计划及技术措施应具有鲜明的针对性；

- 2.以横道图或标明关键线路的网络进度计划写明主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等；

- 3.提供明确的售后服务措施及紧急故障处理预案等，提供方案应详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方。